师宗县国土空间生态修复规划

（2021-2035年）

规划文本

师宗县人民政府

二0二五年十二月

前   言

师宗县区位优势明显，地处滇、桂、黔三省（区）结合部，曲靖市、红河州、文山州、百色市交界处，东与罗平县接壤，东南与广西壮族自治区西林县隔江相望，南邻文山州丘北县，西南与红河州泸西县毗邻。

为落实国家、省、市生态修复重点任务，维护国家生态安全，提高城市生态品质，师宗县自然资源局牵头编制了《师宗县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》（以下简称“规划”）。规划充分承（衔）接《曲靖市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》、《师宗县国土空间总体规划（2021-2035年）》。

《规划》系统梳理了师宗县自然地理格局和生态环境状况，总结了生态修复工作的成效和存在的主要问题，结合经济社会发展形势提出生态修复工作面临的机遇与挑战，提出规划目标指标，确定国土空间生态修复总体格局，划定生态修复分区，明确生态修复工作的重点区域，分阶段布置重大工程。为确保规划任务的落实、规划目标的实现，提出规划实施的保障措施。

本规划是《师宗县国土空间总体规划（2021-2035年）》的重要专项规划，是一定时期师宗县域国土空间生态修复任务的总纲和空间指引，具有空间性指导和约束作用，是制定县域生态保护修复实施方案、开展重点项目前期工作、实施国土空间生态保护修复的重要依据。

《规划》基准年为2020年，规划期限为2021-2035年，近期至2025年，远期至2035年。规划范围为师宗县行政辖区全域国土空间，含4镇3民族乡3街道，为雄壁镇、彩云镇、竹基镇、葵山镇、高良壮族苗族瑶族乡、五龙壮族乡、龙庆彝族壮族乡、大同街道、丹凤街道、漾月街道，总面积2784.49平方千米。

目录

第一章  生态现状与面临形势	1

第一节 形式与要求	1

第二节 自然地理和生态现状	2

第三节 生态保护修复成效	9

第四节 主要生态问题	12

第五节 机遇与挑战	17

第二章  指导思想、基本原则和规划目标	20

第一节 指导思想	20

第二节 基本原则	20

第三节 规划目标	21

第三章  总体布局	24

第一节 总体格局	24

第二节 修复分区	25

第三节 重点区域	29

第四章  主要任务	38

第一节 生态空间主要任务	38

第二节 农业空间主要任务	40

第三节 城镇空间主要任务	41

第四节 生态廊道网络构建	42

第五章  项目部署	44

第一节 生态空间生态修复	44

第二节 农业空间生态修复	51

第三节 城镇空间生态修复	52

第四节 支撑体系建设	53

第五节 重点项目资金需求分析	54

第六章  效益分析	58

第一节 生态效益	58

第二节 社会效益	59

第三节 经济效益	60

第七章   保障机制	63

第一节 加强组织领导	63

第二节 落实规划传导	64

第三节 负面清单管理	64

第四节 创新政策体系	65

第五节 强化资金保障	66

第六节 加强科技支撑	67

第七节 强化评估监管	68

第八节 鼓励公众参与	69

附表	71

附表1  土地利用现状统计表	71

附表2  国土空间生态修复分区表	73

附表3  国土空间生态修复重点区域	74

附表4  国土空间生态修复重点项目安排表	79

# 第一章  生态现状与面临形势

## 第一节 形式与要求

习近平总书记强调，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容，明确提出“山水林田湖草沙是一个生命共同体”的理念，强调，“要坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针”。习近平总书记多次强调，“要坚持保护优先、自然恢复为主，实施山水林田湖生态保护和修复工程，加大环境治理力度，筑牢生态安全屏障”；“要统筹山水林田湖草沙系统治理，实施好生态保护修复工程，加大生态系统保护力度，提升生态系统稳定性和可持续性”。

习近平总书记始终对云南的山山水水牵挂于心，三次考察云南都作出谆谆教导和殷殷嘱托，多次对云南生态文明建设作出重要批示指示，为我们推动生态保护修复工作高质量发展提供了根本遵循。我们要深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，践行绿水青山就是金山银山理念，围绕筑牢西南生态安全屏障、建设绿美云南等战略任务，以目标和问题为导向，以健全完善制度体系、实施重大工程为抓手，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，为建设人与自然和谐共生的现代化奠定坚实生态基础，以实际行动做到“两个维护”。

2025年3月，习近平总书记再次考察云南时强调“云南生态地位重要，要坚定不移走生态优先、绿色发展之路，筑牢我国西南生态安全屏障。要加强生态系统保护和修复，持续开展石漠化、水土流失及小流域综合治理”。

《云南省自然资源厅关于扎实推进市县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（云自然资便笺〔2023〕1677号）要求市县级规划要依据《云南省市县级国土空间生态修复规划编制指南(试行)》高质量开展规划编制，要服从同级国土空间总体规划和上位国土空间生态修复规划，衔接国家及省级“双重”规划及其他部门生态保护修复有关规划，落实国家和省级有关生态修复目标任务，科学划定生态修复分区，提出重点区域、修复任务和项目布局，切实增强规划的科学性和可操作性，发挥好规划对生态保护与修复工作的引领约束和科学支撑作用。

虽然前期师宗县围绕生态保护和修复做了大量工作，取得了一些成效，但由于自然生态环境脆弱，加之经济开发建设活动影响，依然存在水土流失、石漠化等生态环境问题。师宗县开展山水林田湖草沙综合整治，是破解生态环境难题、促进解决师宗县生态环境突出问题、推进生态文明建设的重要抓手，是加快新旧动能转换实现高质量发展、满足人民日益增长的美好生活需要的战略工程，影响深远，意义重大。需要充分整合资金和政策，对山水林田湖草沙进行整体保护、系统修复、综合治理，筑牢生态安全屏障，不断满足人民对美好生活的新期待。

## 第二节 自然地理和生态现状

### 一、自然地理特征

#### （ 一）位置概况

师宗县位于云南省东部，曲靖市西南部，地处滇、桂、黔三省（区）结合部，曲靖市、红河州、文山州、百色市交界处，东与罗平接壤，东南与广西壮族自治区西林县隔江相望，南邻文山州丘北县，西南与红河州泸西县毗邻，北倚陆良县。地跨东经103°42′～104°34′，北纬24°20′～25°00′。县域东西间距56千米，南北间距90千米，总国土面积2784.49平方千米。

师宗县位于昆明—粤港澳通道上，依托南昆铁路、汕昆高速、滇中环线高速、国道G324、国道G357、省道S206、省道S311等综合性交通通道支撑，连通长三角、珠三角、川渝地区，成为通往东南亚地区的重要中转点。师宗县城驻丹凤街道和漾月街道，距省会昆明市178千米，距曲靖市政府驻地120千米。区内交通条件较为便利。

#### （二）地形地貌

师宗县地形起伏较大，西北高东南低,坝区面积占县域总面积的15.23%，山地占县域总面积的84.77%，山多坝少,平均海拔1800-1900米。最高点位于中部的菌子山，海拔2409米。最低点位于东南部的高良壮族苗族瑶族乡坝泥河与南盘江交汇处，海拔737米。地势由西北向东南分为“山-坝-山-谷”、高低起伏四个阶梯。西北部为浸蚀切割区，大山与小坝子相间，海拔在1900-2300米，主要城镇有雄壁镇；中西部为丘陵、岩溶盆地，海拔在1680-2000米，主要乡镇有丹凤街道、漾月街道、彩云镇、葵山镇、竹基镇和大同街道的部分地区；中南部为剥蚀溶蚀地区，多为尖山，海拔在1500-2400米，主要乡镇有龙庆彝族壮族乡、五龙壮族乡的大部分和大同街道的部分地区；东南部南盘江沿岸受南盘江及其支流冲刷，形成山高、谷深、坡陡的特点，海拔在737-1500米，主要乡镇有高良壮族苗族瑶族乡、龙庆彝族壮族乡和五龙壮族乡的部分地区。

#### （三）河流

师宗县境内有南盘江、甸溪河、篆长河、清水江、竹箐河、子午河、石洞河、红土河、大舍河、设里河、二允河、五洛河、金马河、米车河、阿那黑河、大干河、坝林河等共27条河流。河流总长423.05千米，径流总量17.63亿立方米。

#### （四）气候

师宗县有亚热带与温带共存的气候特征。冬春季受大陆季风的影响，晴天偏多，光照充足，气候温和干燥。夏秋季受海洋季风的影响，阴雨偏多，光照差，气候温凉潮湿。总的情况是终年温和，夏无酷暑，冬无严寒，春暖干旱，秋凉湿润，雨热同期，干湿分明。年平均气温13.9℃，平均最高气温19.9℃，平均最低气温9.7℃，7月最热，历年平均气温19.5℃，1月最冷，历年平均气温6.5℃。年平均日照1735.7小时。年平均降雨量1204.6毫米。无霜期273天。

#### （五）土壤

师宗县土壤类型丰富多样，共有9个土类、15个亚类、33个土属、76个土种。以普通红壤、黄红壤、紫色壤、赤红壤为主，兼有红色壤、黄棕壤、黄壤、黄色壤等。其中：红壤面积比重较大，主要分布于丹凤、漾月、大同3个街道，雄壁、彩云、葵山、竹基4个镇及龙庆乡北部。土层厚度约为30厘米～50厘米，自然肥力中等。

#### （六）主要资源

1、矿产资源

师宗县矿产资源有煤、铁、锑、铜、锰、钴、石膏、高岭土、石灰石等，其中煤和石灰石储量多、质量优。煤以“三低一高”（低灰、低硫、低磷、发热量高）著称，储量达5.3亿吨。石灰岩资源在境内分布较广，仅白马山一带出露长度、宽度均大于1000米，厚度在160米左右，储量2.1亿吨。

2、耕地资源

师宗县全县总面积2874.49平方千米。根据师宗县2020年土地变更调查数据库，耕地面积84066.61公顷，占全县总面积的30.19%。按照耕地种类分类，水田面积8708.75公顷，占耕地面积的10.36%；水浇地面积664.66公顷，占耕地面积的0.79%；旱地面积74693.20公顷，占耕地面积的88.85%。山坝耕地比约为65：35，全域坡度大于15度耕地占比20%。

从地域分布情况分析，师宗县北部现状耕地集中连片，南部耕地资源零散分布，优质耕地主要分布于坝区，坝区内现状耕地面积23704.67公顷，占总耕地面积的28.19%。师宗县划定耕地后备资源面积1.07万亩，划定耕地后备资源补充空间6.25万亩。

3、水利资源

根据《师宗县县域水资源保护与利用规划（2020年）》，师宗县境内河流径流总量17.63亿立方米。农业生产用水主要靠境内水利工程及南盘江支流和其他小河，水源主要来自降雨。境内水能资源蕴藏量12万千瓦，水资源总量17.03亿立方米，其中，地表水资源量13.37亿立方米，地下水储量为3.66亿立方米，人均水资源量3960.46立方米，是云南省人均水资源量的72%。现状开发利用水资源仅占水资源总量的7.05%。

- 4、动植物资源

师宗县植物类型多样，生物多样性丰富，是曲靖市国家级保护物种最多的县。共记录野生植物1222种（含种以下等级）。国家重点保护野生植物11种，其中贵州苏铁为国家一级重点保护野生植物，金荞麦、金毛狗、扇蕨、海菜花、滇楠、红椿、喜树、香果树、榉树和松茸等10种为国家二级重点保护野生植物。中国珍稀濒危保护植物共有11种，其中领春木、滇楠、香果树、云南梧桐为二级保护植物，核桃、红花木莲、天麻、顶果木、扇蕨、海菜花和华榛为三级保护植物。云南省三级重点保护野生植物2种，即长梗润楠和猴子木。

国家二级重点保护野生动物10种，即猕猴、豹猫、小灵猫、普通鵟、雀鹰、黑鸢、凤头、白尾鹞、红隼、斑头鸺鹠。濒危野生动物有9种，即豹猫、小灵猫、普通鵟、雀鹰、黑鸢、凤头鹰、白尾鹞、红隼、斑头鸺鹠。

5、生态资源

（1）自然保护区

依据《云南省自然保护地整合优化方案》，师宗规划有云南师宗南丹山风景名胜区、云南师宗丁累大箐自然保护区和云南丹凤湿地公园三大省级自然保护区，总面积463.21平方千米，核心保护区面积4.54平方千米。其中省级师宗南丹山风景名胜区面积355.88平方千米，省级云南师宗丹凤湿地公园面积67.21平方千米，省级云南师宗丁累大箐自然保护区面积40.12平方千米。

（2）饮用水源保护地

县级集中式饮用水水源地：东风水库、大堵水库。

乡镇级饮用水水源地（千吨万人以上饮用水水源地）：阿宜格水库、白龙潭、彩云发宜、大龙潭、官庄河源头、过山洞水库、花脸岩水库、溜子田水库、摩西河水库、小河水库、小同仙水龙潭、小务龙水库。

### 二、生态现状

#### （一）自然生态系统

森林生态系统：师宗县林地面积169911.59公顷，其中乔木林地129570.10公顷，灌木林地26610.12公顷，竹林地133.33公顷，其他林地13598.04公顷。属暖温性针叶林、亚热带半湿润常绿阔叶林。依据师宗县2021年国家级公益林优化成果、师宗县2023年省级公益林优化成果，全县划定国家公益林426.80平方千米,划定省级公益林89.58平方千米。截至2020年森林覆盖率46.84%，全县活立木总蓄积量为887万立方米。森林生态系统主要分布在县域南部、南东部等地区。

湿地生态系统：全县有各类湿地总面积2651.93公顷，主要为河道或水库淹没区内因水位变化露出的滩涂。湿地率（湿地面积与全县国土面积的比率）0.95%。主要分布于师宗县北部竹基镇、大同街道、漾月街道、葵山镇和彩云镇。

草地生态系统：师宗县草地面积为2731.73公顷，占国土总面积的0.98%。其中，天然牧草地4.72公顷，占草地面积的0.17%；其他草地 2727.01公顷，占草地面积的99.83%。从地域分布情况分析，现状草地分布面积最大的是龙庆彝族壮族乡，其次是大同街道，分布面积最小的是葵山镇。

#### （二）人工生态系统

农田生态系统：依据师宗县第三次全国土地调查成果统计，全县农田生态系统占地面积88285.94公顷，占国土总面积的31.71%。其中耕地面积84066.61公顷，占国土总面积的30.19%；园地面积4219.33公顷，占国土总面积的1.52%；全县集中连片的耕地主要分布于县域北部、中部坝子地区。

城镇生态系统：城市生态系统指人类集中居住或建筑物及各种人工基础设施大面积占据土地表面的区域。全县城镇生态系统占地面积14518.47公顷，占国土总面积的5.21%。包括交通用地、居住用地、商业用地、基础设施用地和其他用地。建设用地主要分布在丹凤镇，占全县城乡建设用地的32.55%。

#### （三）其他生态系统

主要以裸地为主，面积为349.45公顷，零星分布在师宗县的各个乡镇（街道）。

生态系统类型面积及占比见表1-1。

表1-1         师宗县生态系统类型面积及占比

| Ⅰ级分类 | Ⅱ级分类 | 面积（公顷） | 合计 | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 草地生态系统 | 草地 | 2731.73 | 2731.73 | 0.98 |
| 湿地生态系统 | 河流水面 | 1121.49 | 2651.93 | 0.95 |
|  | 水库水面、养殖坑塘、坑塘水面 | 1427.79 |  |  |
|  | 湿地滩涂 | 102.65 |  |  |
| 森林生态系统 | 乔木林地 | 129570.10 | 169911.59 | 61.02 |
|  | 灌木林地 | 26610.12 |  |  |
|  | 竹林地 | 133.33 |  |  |
|  | 其他林地 | 13598.04 |  |  |
| 农田生态系统 | 耕地 | 84066.61 | 88285.94 | 31.71 |
|  | 园地 | 4219.33 |  |  |
| 城镇生态系统 | 交通用地 | 5214.61 | 14518.47 | 5.21 |
|  | 居住地 | 6261.82 |  |  |
|  | 商业用地 | 283.21 |  |  |
|  | 基础设施用地 | 1199.66 |  |  |
|  | 其他用地 | 1559.17 |  |  |
| 其他生态系统 | 裸地等 | 349.45 | 349.45 | 0.13 |
| 合计 |  | 278449.11 | 278449.11 | 100 |

### 三、社会经济状况

1、行政区划人口

2020年，师宗县辖丹凤、漾月、大同3个街道，雄壁、彩云、葵山、竹基4个镇；龙庆彝族壮族乡、五龙壮族乡、高良壮族苗族瑶族乡3个乡共10个乡镇，110个村委会（社区），784个村（居）民小组。2020年末常住人口37.69万人，城镇化率约为45.32%，城镇人口约为17.08万人。

2、经济社会现状

2020年师宗县地区生产总值完成1720253万元。按产业情况看，第一产业实现增加值477610万元，占总产值的27.80%；第二产业实现增加值530626万元，占总产值的30.80%；第三产业实现增加值712017万元，占总产值的41.40%。完成社会固定资产投资总额1282202万元；社会消费品零售总额358716万元。

## 第三节 生态保护修复成效

- 一、矿山生态修复成效显著

“十三五”期间，师宗县坚持生态优先、节约优先、环境保护优先的理念，关停淘汰矿山，其中关闭煤矿27座并完成了矿山地质环境恢复治理。通过自然修复、转型利用、辅助再生、生态重建、增减挂钩等方式，全县253个历史遗留矿山图斑面积398.10公顷，完成了109个恢复治理工作，恢复治理面积116.13公顷。

“十四五”期间，144个剩余历史遗留矿山图斑，完成了123个恢复治理工作，恢复面积约170.33公顷。师宗县进一步加强生产矿山生态修复工作，严格按照“边开采，边治理”的原则规范生产，闭坑后及时实施矿山生态修复。另外治理雄壁镇采煤沉陷区面积约5398.21亩。

### 二、水土流失治理取得明显成效

“十三五”期间，师宗县根据水土流失的特点，把水土流失治理与生态建设、发展生产结合起来。在土地利用结构调整的基础上，对水土保持措施进行配置，在坡地上进行坡改梯。对于条件较好，坡度较缓，土层较厚的区域，实行保土耕作；在荒山荒坡上经过整地后栽植经济果木林及造林种草，对疏林地进行补植，并封育治理；在山、水、田、林、路综合治理的基础上综合配套小型水利水保工程；因地制宜，坚持生物措施、工程措施、农耕措施相结合，防治并举，治理与巩固成果并重，治理与开发相结合；坚持生态效益、经济效益、社会效益相结合，长、中、短相结合，在改善生态环境的过程中，争取获得最大的经济效益。“十三五”期间，师宗县治理水土流失252.82平方千米，全县水土流失面积已由期初827平方千米减少到2020年底的574.18平方千米。

“十四五”期间，师宗县通过实施小流域综合治理，采取封禁管护、植被恢复、抚育更新等一系列水土保持防治措施，治理水土流失1.08万公顷。

通过“十三五”、“十四五”期间的综合治理，全县水土流失治理成效显著，人为活动产生的新增水土流失得到初步遏制，治理难度小、见效快的水土流失地区已基本得到有效控制。

### 三、石漠化治理工作成效明显

“十三五”期间，师宗县高度重视石漠化综合治理工作，实施封山育林4308.8公顷，人工造林1323.05公顷，森林抚育333公顷；青贮窖21080立方米；坡改30公顷，建排洪沟18.24千米，谷坊2座，蓄水池161口；新建田间道38.32千米；输水管212千米，共下达投资5605.87万元，其中：中央预算内资金5050万元，地方配套及群众自筹555.87万元，累计治理石漠化面积7765.20公顷。“十三五”初期师宗县有石漠化土地面积52180.99公顷，“十三五”末期师宗县有石漠化土地面积44415.79公顷。

“十四五”期间，师宗县通过采取封山管护、封山育林（草）、造林种草、陡坡耕地退耕还林还草、农村能源结构调整等措施，治理石漠化面积1.18万公顷。

通过“十三五”、“十四五”期间的综合治理，促进了师宗县岩溶区域植被恢复，有效遏制了岩溶区石漠化土地的扩张，石漠化土地呈现减少的趋势，石漠化治理成效显现，县域林草植被得到有效恢复，水土流失有所减缓，生态环境得到一定程度的改善。

### 四、森林资源保持稳步增长

“十三五”期间，全县完成营造林10.1万亩，森林培育14万亩，森林抚育16.2万亩，修复退化林1万亩，义务植树120余万株，建设防火通道260千米。加大县城周边生态修复治理力度，新建小河水库、东风水库水土涵养林1860亩，建成矣腊工业园区减污防护林3600亩。全县林地面积由163250.0公顷增长至169911.59公顷，净增6661.59公顷，全县森林覆盖率从44.74%提高到46.84%。全县活立木总蓄积量从7052070立方米（705万立方米）提高到8870130立方米（887万立方米）。

“十四五”期间，全县完成天然林保护工程1万亩，完成人工造林面积3.4万亩，完成义务植树220万株，完成森林抚育2.2万亩，新一轮退耕还林2万亩，中央财政资金补贴造林0.05万亩，低效林改造0.5万亩，修复退化林1万亩。全县森林覆盖率从46.84%提高到49.22%，全县活立木总蓄积量903.8万立方米。

总体上，师宗县森林资源保持稳步增长的发展态势，实现了森林面积、蓄积的同步增长。

### 五、生物多样性保护不断加强

“十三五”期间，师宗县深入开展“森林师宗”建设，森林覆盖率达46.84%，森林蓄积量887万立方米，湿地保护率达55.43%。初步形成了以云南师宗南丹山风景名胜区（面积355.88平方千米）、云南师宗丁累大箐自然保护区（面积67.21平方千米）和云南丹凤湿地公园（67.21平方千米）三大自然保护区为核心的保护地网络，总面积463.21平方千米，其中核心保护区面积4.54平方千米。对自然保护区进行统筹管控，核心保护区原则上禁止人为活动，一般控制区除满足国家特殊战略需要有关活动外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。保护区在保护典型森林生态系统和物种多样性方面发挥了关键作用。“十三五”末期，全县记录有国家重点保护陆生野生动物22种、国家重点保护野生植物11种，云南省重点保护野生植物2种，国家二级重点保护野生动物10种。

“十四五”期间，师宗县积极开展形式多样的宣传教育活动，提升公众的生物多样性保护意识。通过石漠化综合治理、水土保持、矿山生态修复等生态工程，全县森林覆盖率和林木蓄积量稳步增长，为野生动植物提供了广阔的栖息地。

### 六、国土综合整治有序实施

“十三五”期间，师宗县大力开展土地综合整治工作。重点实施高标准农田建设、土地整治（提质改造）、工矿废弃地复垦、乡村振兴与人居环境提升等综合整治工作。至2020年，全县已建高标准农田项目33个，建成高标准农田24.60万亩，建成高效节水项目2.85万亩，总投资3.5亿元。

“十四五”期间，师宗县持续开展土地综合整治工作，分别在龙庆乡、彩云镇、大同街道、漾月街道开展高标准农田建设7093公顷、实施师宗县耕地质量提升改造6667公顷，实施师宗县耕地生产障碍修复利用8667公顷。在大同街道开展国土综合整治工程，以打造“生态宜居幸福街道”为重点，实施农民服务中心、丹凤路大同段改扩建、文明路改造等市政工程，并逐步建立完善集镇管理长效机制，集镇承载功能、形象和品位逐步提升。综合整治土地面积816公顷。

总体上，通过土地整治项目建设，田、水、渠、林、路得到综合治理，实现了农田水利设施大面积覆盖，方便了农业机械作业和农资运输。通过推进高标准农田建设，大力推进集中连片土地平整，有效改善了原有耕地的地形地貌条件和零星状况，耕地质量和等级均得到提高。农业基础设施建设水平和水利化程度得到明显改善，农业生产抗御自然灾害的能力明显提高，农业生产健康发展后劲得到明显增强。通过对损毁土地的修复，恢复了原区域生态功能。

## 第四节 主要生态问题

### 一、生态空间生态问题

#### （一）矿山生态环境问题突出

矿山开采对地质环境造成破坏。师宗县现有采矿权35个，其中煤矿采矿权有7个，其余28个为砂石土类矿山，小型及小型以下矿山数量占比大。部分生产矿山存在开采不规范的情况，在矿产开发利用过程中造成土地损毁、地形地貌景观破坏、植被连续性破坏和其它地质环境问题，致使生态系统完整性受损，破坏生态系统的平衡，水土流失严重。

历史遗留矿山问题仍待治理。师宗县历史遗留矿山图斑253个，土地损毁面积398.10公顷。截止2020年有109处废弃矿山已经自然修复或已转型利用，总面积116.13公顷，占图斑总面积的29.17%。未治理历史遗留矿山图斑144个，土地损毁面积281.97公顷。历史遗留矿山分布散乱，大多数属小型露天矿山。矿山的开采造成地表植被破坏，土地裸露，破坏了原有的自然景观。开发中矿石和废碴的堆积、大规模开挖与厂房建设等，占用和破坏了当地土地资源，导致当地水土流失情况或石漠化，造成土地资源破坏、利用率低。

采煤沉陷区问题突出。采煤沉陷区主要集中分布在师宗县北部雄壁镇一带，由于矿区煤炭开采历史较长，对房屋、道路、供排水等有影响的沉陷点共110个，塌陷总面积6747.76亩。采煤活动形成的地下采空区诱发覆盖岩层变形破坏、地表形成采煤沉陷凹地、积水洼地、沉陷湖塘等，造成土地、道路、建筑、环境等均受到不同程度的破坏，直接威胁着当地人民的生命财产安全。“十四五”期间分两期进行了治理，治理面积约5398.21亩，尚有1349.55亩需治理。

#### （二）水土流失问题依然突出

经过多年的水土流失综合治理，县域水土流失现状得到初步改善。但受地形地貌、气候、土壤、植被限制，截至“十三五”末，全县水土流失面积574.18平方千米，占国土总面积的20.62%。水土流失类型主要为土壤侵蚀。其中轻度侵蚀占54.54%，中度侵蚀占18.14%，强度侵蚀占15.22%，极强度侵蚀占8.79%，剧烈侵蚀占3.31%。水土流失总面积和中度以上侵蚀面积仍然较大。

随着城镇开发、园区开发、矿产资源开发等生产建设活动的进行，人为造成的水土流失不容忽视，如雄壁镇历史上因矿产资源粗放开采，导致耕地、植被严重破坏，水土流失加剧。由于水土保持意识不强，重开发轻保护、重建设轻管护的思想比较普遍，人为造成水土流失、破坏生态环境的现象时有发生。因此，处理好经济发展与水土保持的关系，切实遏制水土流失加剧的趋势，保障水土资源的可持续利用和生态环境的可持续维护，迫在眉睫。全县水土流失综合治理任务仍然较重。

#### （三）石漠化治理面临较大困难

师宗县岩溶区域全县都有分布，但主要分布在大同街道、龙庆乡、五龙乡一带。据2021年第四次石漠化监测数据，师宗县石漠化土地面积44415.79公顷，其中轻度石漠化面积27611.76公顷，占石漠化土地总面积的62.17%；中度石漠化面积13223.25公顷，占石漠化土地总面积的29.77%；重度石漠化面积3324.50公顷，占石漠化土地总面积的7.48%；极重度石漠化面积256.28公顷，占石漠化土地总面积的0.58%。全县石漠化土地以轻、中度石漠化土地为主，两者合计占全县石漠化土地面积的91.94%。另外有潜在石漠化土地面积20999.98公顷，占全县土地总面积的7.54％。

师宗县石漠化和潜在石漠化土地面积65415.77公顷，占国土面积278449.11公顷的23.49%。在当前石漠化地区经济总体落后、人口压力大、不合理人为活动时有发生的情况下，石漠化防治不进则退，石漠化治理面临较大困难。

#### （四）水生态问题仍较严重

师宗县境内的河流较多，较大的有南盘江、甸溪河、篆长河、清水江、竹箐河、子午河、石洞河、红土河、大舍河、设里河、二允河、五洛河、金马河、米车河、阿那黑河、大干河、坝林河等27条。当前，全县河道综合治理进程较为滞后，诸多问题凸显。据相关数据显示，部分河道淤积，导致河道拥堵淤塞，过水断面缩小，行洪能力大幅下降。如在汛期，部分河段水位涨幅超警戒水位，危及行洪安全，影响周边居民生活及农田灌溉。从污染源来看，水环境问题仍严峻。虽然近年加大工业废水源头控制，但已在河道积存的废水、废渣仍有保留，生活污水收集与处理设施尚不完善，仍存在老旧小区雨污合流现象，生活污水集中收集率有待进一步提升。农业面源污染方面，大量农药、化肥随地表径流进入河道，成为主要污染因子。这些污染导致部分河段水质恶化，部分支流断面水质仍较差。

#### （五）森林资源质量仍有提升空间

全县森林面积169911.59公顷，森林蓄积887万立方米。但全县森林资源分布不均，树种结构单一，缺少大型斑块森林，森林连片化程度较低。森林覆盖率低于全省平均水平65.04%，森林整体质量仍有提升空间。

#### （六）生物多样性保护仍需提升

生物廊道网络连通性差。受经济发展、自然灾害和人为活动的影响，道路、城镇、农田等将连续的自然生境切割成孤立的“岛屿”，阻碍了物种交流和基因流动；一些物种的濒危和丧失程度并未得到有效缓解和全面控制。如分布在师宗县五龙乡、高良乡的红花木莲，伴随着常绿阔叶林的破坏，该物种数量逐渐减少，已处于濒危状态；外来物种的入侵威胁。师宗县已发现包括紫茎泽兰、马缨丹、凤眼莲、空心莲子草等在内的30多种外来植物，部分外来物种大量繁殖，成为某种生境条件下的群落优势种，侵占当地野生植物的生存空间，降低生物多样性水平。

### 二、农业生态系统问题

#### （一）耕地破碎，整体质量不高

根据师宗县第三次国土调查数据，师宗县2020年耕地面积84066.61公顷，占国土总面积的30.19%；其中：水田面积8708.75公顷，占耕地面积的10.36%；水浇地面积664.66公顷，占耕地面积的0.79%；旱地面积74693.20公顷，占耕地面积的88.85%。耕地以旱地为主，耕地等级为中等，破碎化程度较高且空间分布不均，严重制约了师宗县农业的规模化发展和农业生产率的进一步提高。加之受不合理利用方式、水土流失、生态破坏等因素影响，存在局部区域土壤有机质下降，导致耕地质量下降、生态功能降低等问题，影响粮食生产安全和生态安全。

#### （二）农村空间布局散乱，人居环境有待改善

师宗县农村宅基地用地面积5749.95公顷，占全县土地总面积的2.06%，农村居民点连片大小不一，呈现“满天星”分布状态，具有破碎化趋势，反映土地利用效率较低、土地浪费现象较为严重。此外，农村环境治理能力薄弱，农村污水、垃圾处理设施不尽完善，重要交通道路沿线路域乱搭乱建、乱堆乱放现象仍然存在，影响了农村人居环境。

#### （三）农业面源污染治理难，农田生态环境有待改善

农村环境基础设施建设滞后，径流区内垃圾处置覆盖面小，部分村落虽建设了垃圾收集设施，但垃圾乱堆乱倒现象依然普遍。受传统生活习惯影响，农村生活垃圾直接倾倒入河现象时有发生，生活污染缺乏有效的治理措施，随雨水冲刷进入水环境，造成了一定程度的面源污染。化肥施用强度较大，加剧了农田化肥的流失。农业生产废弃物（如作物秸秆）利用效率不高，畜禽养殖已成为农村面源污染的主要来源，并成为危害农村居民生活环境的重要因素。目前虽然对农村生活面源治理有了一定的投入，但农业生产产生的面源污染投入基本为零，仍然难以遏制农业面源污染加剧的趋势。

### 三、城镇生态系统问题

#### （一）城市蓝绿空间质量不高

师宗县存在绿地规模总量不高、绿道网络不成体系、公园活力品质欠佳等问题。绿地系统的建设点线面结构层次不完善，城区绿道尚未形成网络体系，以片段式、分散式建设为主，布局有待优化。部分公园环境治理、景观利用和设施配套存在短板。

## 第五节 机遇与挑战

### 一、重大机遇

#### （一）一系列生态保护修复政策的推出

党的十八大以来，国土空间生态修复已上升为国家发展战略高度，国家层面陆续出台了《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》、《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》(自然资规〔2019〕6号)、《国务院办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》(国办发(〔2021〕40号)等一系列有关生态保护修复政策文件和重大规划，为推动生态修复保护工作提供了有力的政策支持。

#### （二）发展战略定位给予新机遇

云南省作为西南生态安全屏障，承担着维护区域、国家乃至国际的生态安全重任，紧扣“生态文明建设排头兵”的战略定位，将生态保护与修复工作也提上了前所未有的高度，省级层面陆续出台了相关政策的落实文件。各相关部门形成了齐抓共管的国土生态空间保护修复工作格局，为今后师宗县高质量跨越式发展提供了充分有力支撑。

曲靖市是我国的第三大河珠江的发源地，加强生态文明建设，开展国土空间生态修复是守护珠江源的重要举措。师宗县依托自身区位交通优势，全方位紧密对接曲靖，加快国土空间生态修复、提升国土空间承载能力、构建国土空间生态安全格局，对促进全县推进生态文明建设具有重要的理论和现实意义。

### 二、挑战

#### （一）经济发展给生态保护修复带来挑战

随着全县社会经济发展速度不断加快，生态保护与经济建设的矛盾依然存在。第二、第三产业的壮大以及产业的转移，新建项目增多，特别是不锈钢城、铝精深加工产业的发展，环境承载压力呈上升趋势。当前全县自然生态约束加剧矛盾凸显、生态质量有待持续改善，面临既要加快发展又要保护生态的双重压力、既要扩大经济总量又要提升生态质量的双重挑战。

#### （二）生态本底脆弱，生态修复任务艰巨

师宗县生态环境基础较为薄弱，生态系统稳定性较差，生态系统抗干扰能力弱。截止2020年，全县水土流失面积574.18平方千米，占国土总面积的20.62%；石漠化土地面积44415.79公顷，占全县面积的15.95%。

水土流失、石漠化使土壤肥力下降，土地生产力下降，生态环境恶化，吞噬人们的生存和发展空间，造成自然灾害频发，给当地人民群众生产生活和区域经济社会发展造成了很大的危害。全县地形复杂，呈现出波状起伏的中山丘陵地形，造林绿化作业难度较大，后期管护成本高，水土流失、石漠化治理形势严峻，生态修复任务艰巨。

#### （三）人民对美好生活具有更高需求

自然生态是与人民群众的生活息息相关的民生问题。师宗县社会经济发展已经步入提供更多优质生态产品以满足全县人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚阶段。加快推进生态保护修复，实施重要生态系统保护和修复重大工程，优化生态安全屏障体系，构建生态廊道和生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性，建立绿色、低碳、循环的发展方式和生活方式，具有深厚的民意基础和广阔的现实需求。

# 第二章  指导思想、基本原则和规划目标

## 第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，践行绿水青山就是金山银山理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，按照自然资源部和省委省政府关于生态修复工作部署，全面落实《曲靖市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》，紧密衔接《师宗县国土空间总体规划（2021-2035年）》，以生态、农业、城镇空间为对象，统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，提升生态系统质量和稳定性，筑牢生态安全屏障，提供优质生态产品。深入践行生态强省战略，科学布局和组织实施生态修复重点工程，着力提高生态系统自我修复能力，显著提升生态系统功能，扩大优质生态产品供给，助力碳达峰、碳中和，筑牢珠江上游重要生态屏障。

## 第二节 基本原则

### 一、坚持保护优先，自然恢复为主

牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持人与自然和谐共生，尊重自然、顺应自然、保护自然，遵循自然生态演替规律，倡导自然恢复理论，充分发挥自然生态系统自我恢复能力，以有限的人工修复措施辅助促进已退化、破坏的生态系统走向良性循环，遵循自然生态系统演替规律，避免人类对生态系统的过多干预。

### 二、坚持统筹兼顾、突出重点难点

聚焦重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等重点区域,突出目标导向、问题导向、实施导向,妥善处理保护和开发、全部和局部、当前和长远的关系。

### 三、坚持因地制宜，科学合理施策

以生态本底和自然禀赋为基础,关注生态质量提升和生态风险应对,因地制宜、实事求是,合理配置保护和修复、自然和人工、生物和工程等措施,实施差异化生态保护修复策略,提高修复措施的科学性和针对性,有计划、分步骤科学合理推进一体化生态保护和修复。

### 四、坚持以人为本，多方参与

坚持以人民为中心,维护人民根本利益,创新国土空间生态修复的理念和模式，广泛征求专家学者、企事业单位、社团组织、社会公众等意见，在规划编制的各阶段充分论证，确保规划科学合理。

### 五、坚持系统修复、注重实效

统筹考虑自然生态系统与人工生态系统，注重生态保护修复的整体性、系统性、协同性、关联性，因势利导、因地制宜，实施差别化的修复与保护，努力做到全局和局部相配套、治本和治标相结合、整体推进和重点突破相统一，坚持生态保护修复与城市提升、乡村振兴、生态文明建设相结合，探索生态产业化、产业生态化的可持续发展道路，促进区域经济转型升级。

## 第三节 规划目标

### 一、总体目标

通过摸清师宗县生态本底, 梳理县域内国土空间生态保护修复问题现状，识别生态、农业、城镇空间突出的生态问题,规划县域国土空间生态修复总体布局,实行县域内国土空间生态整体保护、系统修复、综合治理 ,系统构建师宗县“三点四廊三带”生态安全格局，筑牢珠江源头生态安全屏障,塑造山清水秀的生态空间。强化水资源保护、水土保持、石漠化治理和矿山生态修复,珍稀濒危野生动植物及其栖息地得到全面保护。统筹推进全域土地综合整治,改善城乡人居环境质量,助力乡村振兴,推进绿色发展,致力打造生态文明建设示范区。

### 二、具体目标

（一）近期（2025年）规划目标

到2025年，师宗县生态文明建设实现新进步，森林、农田、河湖、湿地、矿山等自然生态系统状况明显好转，森林质量明显提升，野生动植物和特有物种得到有效保护，生物多样性不断提高，自然保护地生态廊道得到有效建设，矿山环境有效修复，石漠化及水土流失有效治理，农田生态质量不断提升，人居环境品质不断提升，生态系统稳定性不断增强，区域生态环境突出问题得到有效治理，南盘江等主要河流流域及饮用水水源保护区生态环境得到有效保护。

（二）远期（2035年）规划目标

到2035年，构建成稳定、绿色、可持续、人与自然和谐共生的生态保护修复文明格局，全县森林、农田、河湖、湿地、矿山等自然生态系统状况更加稳定，物种更加丰富，生态系统服务功能和资源环境承载力进一步加强，珍稀濒危和特有物种得到全面保护，生物多样性得到全面提升，水土流失、石漠化、采矿受损土地得到全面治理，退化的生态系统得到系统修复，生态环境脆弱区、生态环境受损区得到根本改善，同时历史遗留矿山得到全面治理，绿色矿山体系基本建成，自然生态系统基本实现良性循环。师宗县国土空间生态修复规划指标体系见表2-1。

（三）规划指标体系

按照坚持上下衔接、左右协同、精准定位、落实传导的原则，落实市级国土空间生态保护修复规划确定的约束性指标，因地制宜结合师宗县实际情况预期性指标进行科学调整，以山水林田湖草城一体化保护修复为主线，构建师宗县生态安全格局，共设置2类11项生态指标体系，详见表 2-1。

表 2-1  国土空间生态修复规划指标表

| 序号 | 类别 | 指标名称 | 单位 | 2020年 | 2025年 | 2035年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态质量类 | 森林覆盖率 | % | 46.84 | 49.22 | 53.00 | 约束性 |
| 2 |  | 森林蓄积量 | 万立方米 | 887 | 1049.5 | 1130 | 约束性 |
| 3 |  | 水土保持率 | % | 68.76 | 72.64 | 89.38 | 约束性 |
| 4 |  | 湿地保护率 | % | 55.43 | 55.43 | 55.43 | 预期性 |
| 5 |  | 草原综合植被盖度 | % | 85.8 | 87.10 | 90 | 预期性 |
| 6 |  | 自然保护地面积占国土面积比例 | % | 16.64 | 16.64 | 17.04 | 预期性 |
| 7 |  | 国家重点保护野生动植物物种数保护率 | % | -- | 95 | 95 | 预期性 |
| 8 | 修复治理类 | 国土绿化面积 | 万亩 | -- | 0.75 | 2.25 | 预期性 |
| 9 |  | 新增水土流失治理面积 | 万公顷 | -- | 1.08 | 5.74 | 预期性 |
| 10 |  | 新增石漠化治理面积 | 万公顷 | -- | 1.18 | 4.44 | 预期性 |
| 11 |  | 历史遗留矿山生态修复面积 | 公顷 | 116.13 | 286.46 | 398.10 | 预期性 |

注：2025年、2035年数据均为累积数。

# 第三章  总体布局

## 第一节 总体格局

坚持生态优先、绿色发展理念，传导落实《曲靖市国土空间生态修复规划(2021-2035年)》确定的“三屏两带多点多廊”生态修复总体格局，衔接《师宗县国土空间总体规划（2021-2035年）》，构建以生态空间为主导，点、线、面相结合的师宗县“三点四廊三带”国土空间生态修复格局。

三点，即云南师宗南丹山风景名胜区、云南师宗丁累大箐自然保护区、云南丹凤湿地公园三大自然保护地。自然保护地作为生态资源和生物多样性保护集中区，在严守生态保护红线基础上，严格确定自然保护区管控范围，作为师宗县全域生态空间保护核心区域，重点保护高海拔区野生动物资源、杜鹃野生植物群落、暖温性针叶林、亚热带半湿润常绿阔叶林、山岳自然风景资源和湿地资源。

四廊，即南盘江生态廊道、丹凤湿地生物多样性保护廊道、黑尔-菌子山-南丹山生态廊道、丁累大箐生物多样性保护廊道。生态廊道作为构建区域“山水林田湖草沙”完整生态系统的重要组成部分，通过廊道可以实现流域水系和生态流的连通。通过分析师宗县永久基本农田、生态保护红线、水系、山脊线、林地、园地、湿地公园等自然空间分布，结合生态廊道串联沿线不同的自然景观资源点，形成南盘江流域带深切河谷地貌保护、生物多样性保护、喀斯特地貌保护和山体屏障保育网络体系，提升生态系统完整性、稳定性和服务功能。

三带，即南盘江流域生物多样性保护与水土流失综合治理带；中部农田综合整治与石漠化综合治理带；竹菁河上游水土流失与矿山综合治理带。南盘江流域生物多样性保护与水土流失综合治理带主要生态要素是水土流失和生物多样性保护问题，兼有石漠化及森林生态问题。该带处于《曲靖市国土空间生态修复规划(2021-2035年)》确定的生物多样性保护重点区和水土流失综合治理重点区域；中部农田综合整治与石漠化综合治理带属于师宗县坝区分布的主要区域，亦是师宗县农田分布主要区域，主要生态要素是石漠化和农田生态问题，兼有生物多样性保护和水环境问题。该带处于《曲靖市国土空间生态修复规划(2021-2035年)》确定的石漠化综合治理重点区域和农用地整治重点区域，部分处于生物多样性保护重点区和矿山生态修复重点区；竹菁河上游水土流失与矿山综合治理带主要生态要素是水土流失和矿山生态环境问题，兼有石漠化及其它生态问题。

## 第二节 修复分区

师宗县处于曲靖市国土空间生态修复规划修复分区确定的黄泥河—南盘江流域生态保护修复与岩溶石漠化综合治理区（II-3）。以此为基础，综合考虑区域自然本底、主导生态服务功能及主要的生态胁迫问题，突出自然地理和生态系统的相对完整性和连通性，综合考虑生态修复项目实施管理与流域单元的完整性，用行政边界和流域边界进行修正后，师宗县划定三个国土空间生态修复分区，分别是:南盘江流域生物多样性保护与水土流失综合治理修复区；中部农田综合整治与石漠化综合治理修复区；竹菁河上游水土保持与矿山综合治理修复区。

### 一、南盘江流域生物多样性保护与水土流失综合治理修复区

1、区域范围：属珠江水系南盘江下游流域，位于师宗县南部，涉及龙庆彝族壮族乡、五龙壮族乡、高良壮族苗族瑶族乡。该区总面积151153.10 公顷，占全县总面积的54.28%。

2、自然地理：地处云贵高原东南部，地势东高西低,地形分为山坡、河谷槽子。境内最高点位于秃杉箸，海拔2030.5米；最低点位于坝泥河入南盘江处，海拔737米。属亚热带与温带共存的气候,立体气候明显。多年平均气温18.5℃，年平均降水量872.1毫米。植被总体较好，干旱指数低，雨量、热量充沛，气候湿润，土壤生产力等级较高。区内分布有师宗南丹山风景名胜区和云南师宗丁累大箐自然保护区。

3、主要生态问题：本区是师宗县生物多样性保护的核心地带，生态系统以轻度退化为主。该区中部南盘江流域两岸水土流失严重，造成生物栖息地生境破碎、植被破坏等生态问题，对野生动植物生存造成不同程度威胁。该区北部、南西部石漠化情况较严重，石漠化面积达23669.18公顷，其中轻度、中度石漠化面积16192.16公顷，重度、极重度石漠化总面积796.15公顷，主要分布在五龙乡北部、龙庆乡西部，高良乡南部零星分布。

生态修复主攻方向：以水土流失防治和生物多样性保护为重点，以保护、自然恢复为主，工程恢复为辅，通过加强对师宗南丹山风景名胜区和师宗丁累大箐自然保护区进行统筹管控，营造野生动物栖息地及自然生境，开展生物多样性保护宣传与教育工程、珍稀濒危物种野外救护与繁育工程、猕猴保护工程，协同开展水土流失防治及石漠化综合治理。通过采取封山育林、造林种草、陡坡耕地退耕还林还草、加强基本农田和配套小型水利建设等措施,实施石漠化综合治理；在南盘江下游实施小流域国家水土保持重点工程，通过森林抚育、封山育林、天然林保护、低效林改造、退化林修复、河道整治、污水处理等措施，控制水土流失，提高水土保持能力，从而更好地维护该区域生物多样性。

- 二、中部农田综合整治与石漠化综合治理修复区

1、区域范围：位于师宗县中北部，涉及师宗县的彩云镇、葵山镇、大同街道、漾月街道、丹凤街道、竹基镇。该区总面积103851.13公顷，占全县总面积的37.30%。

2、自然地理：地处云贵高原东南部，地势西南高、东北低。地形分为坝子、山地，是师宗县坝子分布的主要区域，属亚热带与温带共存的气候。该区分布有多个水库、河流及湿地，其中主要有云南师宗丹凤湿地公园，包括东风水库、大堵水库、溜子田水库三处规模较大的集中式饮用水水源地。

3、主要生态问题：该区是师宗县农田分布主要区域。耕地分布较为零散，空间分布不均，耕地等级为中等。耕地集中连片度不高、形状不规则，农田水利设施条件较差，不利于农业生产机械化操作。区内石漠化情况较严重，达18940.91公顷，占师宗县石漠化总面积的42.64%，其中重度、极重度石漠化总面积2748.73公顷；漾月街道、竹基镇东部部分小流域存在不同面积的水土流失；该区河流水系发育，在水环境方面存在河道淤积、岸坡不稳定，部分流域还面临水污染问题；饮用水安全保障存在短板，部分集中式饮用水水源地保护设施不完善；国土利用与生态协调不足，部分区域土地平整度差、灌溉排水及田间道路设施不完善。

4、生态修复主攻方向：以农田综合整治与石漠化综合治理为重点。以农田综合整治为抓手，推进高标准农田、耕地质量提升及耕地生产障碍修复利用项目建设，加强农田基础设施的建设，提高耕地质量。开展耕地提质改造工程，加快优质耕地规模化和集聚化。加强农业面源污染防治，通过工程措施、生物措施和农业措施等方法治理土壤污染，改善农田土壤环境；通过采取封山育林、造林种草、陡坡耕地退耕还林还草等措施，在漾月街道、大同街道实施石漠化综合治理工程；在漾月街道小石山水库、竹基镇阿宜格水库流域实施小流域国家水土保持重点工程，通过森林抚育、天然林保护、低效林改造、退化林修复、河道整治、污水处理等措施，控制水土流失，提高水土保持能力；积极推进水环境治理，实施河道清淤疏浚、加固，修建堤防、护脚、排洪管、排涝口、取水闸，两岸布置亲水台阶，同步开展河岸带与景观带修复，实施流域水污染防治及污水处理设施与管网建设。以水源地保护为关键，在集中式饮用水水源保护区开展水源涵养林建设和提升工程，完善饮用水源地保护设施，设立防护网、界桩和保护标志，完善管护站、巡护道路等设施，保障饮用水安全。

### 三、竹菁河上游水土保持与矿山综合治理修复区

1、区域范围：位于师宗县北部雄壁镇。该区总面积23444.88公顷，占全县总面积的8.42%。

2、自然地理：云贵高原东南部，地势中部高两端低，地形分为山地、槽子。属亚热带与温带共存的气候，冬春两季晴天较多，气温干燥冷凉，日照充足；夏秋两季雨天多，气温潮湿闷热。

3、主要生态问题：区域内有7座持证煤矿矿山和36座历史遗留的矿山，矿山开采挖损山体，造成土地损毁、地形地貌景观破坏、植被连续性破坏和其它地质环境问题，致使生态系统完整性受损，破坏生态系统的平衡，水土流失严重。另有以往采煤形成的采煤沉陷区，面积约6747.76亩。采煤活动形成的地下采空区诱发覆盖岩层变形破坏、地表形成采煤沉陷凹地、积水洼地、沉陷湖塘等，造成土地、道路、建筑、环境等均受到不同程度的破坏。区内石漠化面积达1805.70公顷，占县域石漠化总面积的4.07%，其中重度、极重度石漠化总面积35.89公顷。

4、生态修复主攻方向：以矿山生态环境修复和水土流失治理为重点。在矿山生态修复上，积极参与全县历史遗留矿山修复项目，加强历史遗留矿山生态修复力度，通过自然修复、地貌重塑、植被重建、土壤重构，使废弃矿山复耕复绿，减缓、减少石漠化和水土流失；生产矿山积极推进绿色矿山建设，严格按照“边开采，边修复’的原则规范生产，防止生产矿山问题转为历史遗留问题；推进雄壁镇大舍至瓦路一带采煤沉陷区综合治理，荒山荒坡补种人工林、水保林，加强封禁管护，加大森林抚育，恢复植被，加强退化生态系统恢复；在雄壁镇小阿舍小流域实施小流域国家水土保持重点工程，通过森林抚育、天然林保护、低效林改造、退化林修复、河道整治、污水处理等措施，控制水土流失，提高水土保持能力。以自然修复为主，结合矿山生态修复、采煤沉陷区综合治理和水土流失治理同步推进对区内石漠化进行治理。

## 第三节 重点区域

将省级、市级国土空间生态修复规划确定的重点区域，结合师宗县国土空间总体规划生态格局，对师宗县生态安全有重大影响的关键地区（重要河流、生态保护红线、自然保护地）和全县生态问题诊断中迫切需要修复的区域，划为全县生态修复重点区域。全县生态修复重点区域划分为矿山生态修复重点区、水土流失治理重点区、石漠化综合治理重点区、水环境综合整治重点区、森林（草原）生态修复重点区、生物多样性保护重点区、农业空间生态修复重点区、城镇空间生态修复重点区8个重点修复区域。

### 一、矿山生态修复重点区

区域分布：雄壁镇扯乐村民委员会、束岗村民委员会、瓦鲁村民委员会、法召村民委员会、雄壁社区居民委员会、独龙村民委员会、大舍村民委员会、天生桥村民委员会、雨柱村民委员会、小哨村民委员会、下鸭子塘村民委员会、小阿舍村民委员会、长冲村民委员会、小黑纳村民委员会、蒲草塘村民委员会；葵山镇地利找村民委员会、温泉村民委员会、峰龙潭村民委员会、马厂村民委员会。

主要修复工程类型：历史遗留矿山生态修复工程，竹菁河上游水土保持与矿山综合治理工程，采煤沉陷区综合治理工程，绿色矿山建设。

- 修复任务：加快推进历史遗留矿山生态修复，因地制宜推进历史遗留矿山生态修复。按照“宜林则林、宜耕则耕、宜建则建、宜景则景”原则，通过地质环境治理、地形重塑、土壤重构、植被重建等综合治理措施，恢复矿山生态；积极推进雄壁镇采煤沉陷区综合治理，对沉陷影响区实施植树造林、封禁管护、森林抚育，通过采取路面翻修、塌方路段修复、新建道路、路面修补、道路绿化、修建沟渠等措施，加强建设和完善采煤沉陷区受损的道路、水利、市政管网等基础设施。对受沉陷影响的设施、地物进行恢复治理和综合利用，恢复和改善区内生态环境；生产矿山严格落实矿山环境治理恢复和土地复垦责任，遵循“谁开采、谁复垦”的原则，严格按照“边开采，边修复”的原则规范生产，加强生产矿山生态修复监管，防止生产矿山问题转为历史遗留问题。加强矿山生态环境保护，严控矿山数量，防止过度开采。重点加强自然保护地及重要水源地周边矿山生态环境保护修复，优化布局，集约高效开发利用矿山资源。因地制宜结合实际推动矿山升级改造，确保矿山关闭后地质环境、土地资源、生态环境和社会经济的可持续发展。新建矿山按照绿色矿山标准要求进行规划、设计、建设和运营管理。

### 二、水土流失综合治理重点区

- 区域分布：五龙壮族乡鲁克村民委员会、大厂村民委员会、南岩村民委员会、花桂村民委员会、狗街村民委员会、新庄科村民委员会、牛尾村民委员会；龙庆彝族壮族乡阿那黑村民委员会；高良壮族苗族瑶族乡团坡村民委员会、戈勒村民委员会、设里村民委员会、纳厦村民委员会；雄壁镇扯乐村民委员会、束岗村民委员会、瓦鲁村民委员会、法召村民委员会、雄壁社区居民委员会、独龙村民委员会、大舍村民委员会、天生桥村民委员会、雨柱村民委员会、小哨村民委员会、下鸭子塘村民委员会、小阿舍村民委员会、长冲村民委员会、小黑纳村民委员会、蒲草塘村民委员会；竹基镇斗坞村民委员会、龙甸村民委员会、阿白村民委员会、永安村民委员会。

- 主要修复工程类型：自然修复、小流域综合治理工程、河道治理工程、植被恢复。

- 修复任务：坚持以自然恢复为主，工程恢复为辅。在侵蚀强度大的区域开展小流域国家水土保持重点工程，采取种植水保林、经果林、封禁治理、溪沟整治、污水处理等措施，控制水土流失，提高水土保持能力。开展南盘江大型河道堤岸支护，河堤疏浚，加高加固工程，防止水土流失。开展漾月街道小石山水库、竹基镇阿宜格水库、雄壁镇大舍河小阿舍流域开展小流域综合治理工程，采取种植水保林、经果林、封禁治理、坡面治理、河道整治、污水处理等措施，控制水土流失。

三、石漠化综合治理重点区

区域分布：漾月街道办事处峰岭村民委员会、	捏龙村民委员会、新村社区居民委员会、法雨社区居民委员会、法块社区居民委员会、西华社区居民委员会、路新社区居民委员会、漾月社区居民委员会、永安村民委员会；丹凤街道办事处海宴社区居民委员会、法杂村民委员会、淑足村民委员会、矣腊社区居民委员会、山龙村民委员会、大堵社区居民委员会、古城社区居民委员会、文笔社区居民委员会、丹凤社区居民委员会；竹基镇坞白村民委员会、阿白村民委员会、斗坞村民委员会、本寨村民委员会、七排村民委员会、抵鲁村民委员会、竹基社区居民委员会、界桥社区居民委员会、六丘村民委员会、龙甸村民委员会、小黑纳村民委员会、蒲草塘村民委员会、查拉村民委员会；葵山镇黎家坝村民委员会、者黑村民委员会、地利找村民委员会、瓦葵社区居民委员会、马厂村民委员会、峰龙潭村民委员会、温泉村民委员会、山乌果村民委员会、者黑村民委员会、马湾村民委员会；彩云镇足法村民委员会、红土村民委员会、额则村民委员会、务龙村民委员会、长街村民委员会、槟榔社区居民委员会、石洞村民委员会、路撒村民委员会；大同街道办事处牛宿村民委员会、大同社区居民委员会、糯白村民委员会、色从村民委员会、阿梅者村民委员会、黑那村民委员会、米车社区居民委员会、长桥村民委员会、官庄村民委员会、石碑社区居民委员会、新安社区居民委员会；五龙壮族乡鲁克村民委员会、大厂村民委员会、南岩村民委员会、花桂村民委员会、狗街村民委员会、新庄科村民委员会、牛尾村民委员会、曲祖村民委员会、法岗村民委员会、得勒村民委员会、保太村民委员会、平寨村民委员会、脚家箐村民委员会、泥槽村民委员会；龙庆彝族壮族乡朝阳村民委员会、扯寨村民委员会、下寨村民委员会、笼杂村民委员会、黑尔村民委员会、阿那黑村民委员会、落红甸村民委员会、龙庆村民委员会、杜吉村民委员会、庄科村民委员会、束米甸村民委员会、豆温村民委员会、山黑村民委员会；高良壮族苗族瑶族乡团坡村民委员会、戈勒村民委员会、纳非村民委员会、科白村民委员会、雨厦村民委员会、设里村民委员会、便料村民委员会、窝德村民委员会、坝林村民委员会、纳厦村民委员会、笼嘎村民委员会；雄壁镇扯乐村民委员会、束岗村民委员会、瓦鲁村民委员会、法召村民委员会、雄壁社区居民委员会、独龙村民委员会、大舍村民委员会、天生桥村民委员会、雨柱村民委员会、小哨村民委员会、下鸭子塘村民委员会、小阿舍村民委员会、长冲村民委员会、小黑纳村民委员会、蒲草塘村民委员会。

主要修复工程类型：生态公益林保护、石漠化综合治理工程、造林种草、基本农田和配套小型水利建设。

修复任务：加大封山育林与管护力度，保护好石漠化区域林草植被。对石漠化治理工程进行规划，通过采取造林种草、陡坡耕地退耕还林还草、加强基本农田和配套小型水利建设，优化农村能源结构，减少森林资源消耗，改善农村人畜饮水条件以及对不具备基本生存条件的地区实施生态移民等措施,有效推进石漠化防治工作。

四、水环境综合整治重点区

- 区域分布：师宗县110个村委会皆有分布。包括东风水库、大堵水库、溜子田水库三处规模较大的集中式饮用水水源地，南盘江、甸溪河、子午河、九龙河等水域空间。

主要修复工程类型：集中式饮用水源地规范化建设工程、河道治理工程、农村黑臭水体整治工程、湿地公园水源涵养综合治理工程。

修复任务：统筹包括水源地、河流等水域空间水资源、水生态、水环境治理，改善河流、水库生态环境和水域生态功能；开展水环境治理，加强骨干河流水库水生态保护，构建覆盖全县的生态水网。

### 五、森林（草原）生态修复重点区

区域分布：五龙壮族乡鲁克村民委员会、大厂村民委员会、南岩村民委员会、花桂村民委员会、狗街村民委员会、新庄科村民委员会、牛尾村民委员会、曲祖村民委员会、法岗村民委员会、得勒村民委员会、保太村民委员会、平寨村民委员会；龙庆彝族壮族乡泥槽村民委员会、朝阳村民委员会、扯寨村民委员会、下寨村民委员会、笼杂村民委员会、黑尔村民委员会、阿那黑村民委员会、落红甸村民委员会、龙庆村民委员会、杜吉村民委员会、庄科村民委员会、束米甸村民委员会、豆温村民委员会、山黑村民委员会；高良壮族苗族瑶族乡团坡村民委员会、戈勒村民委员会、纳非村民委员会、科白村民委员会、雨厦村民委员会、设里村民委员会、便料村民委员会、窝德村民委员会、坝林村民委员会、纳厦村民委员会、笼嘎村民委员会；大同街道办事处牛宿村民委员会、糯白村民委员会、阿梅者村民委员会、黑那村民委员会；丹凤街道办事处海宴社区居民委员会、法杂村民委员会、淑足村民委员会、文笔社区居民委员会、矣腊社区居民委员会、大堵社区居民委员会；漾月街道办事处峰岭村民委员会、捏龙村民委员会、法雨社区居民委员会、西华社区居民委员会；彩云镇务龙村民委员会。

主要修复工程类型：公益林管护工程、城乡面山植被恢复工程、水源涵养林建设工程。

修复任务：坚持保护优先、自然恢复为主、人工修复为辅的原则。以南盘江流域为重点，开展生态保育。以自然保护为主要功能导向，须强制性严格保护的区域，主要为生态保护红线划定区域，集中于云南师宗丁累大箐自然保护区和云南师宗南丹山风景名胜区等区域；提高南盘江两岸森林的水源涵养能力，提升森林生态系统水源涵养、水土保持和防风固沙功能。深化增草增林增绿治理，实施低产低效林改造和中幼龄林抚育工程、退化林修复，营造灌木林，提高森林质量，提高森林覆盖度，增加林木多样性。

六、生物多样性保护重点区

区域分布：五龙壮族乡鲁克村民委员会、大厂村民委员会、南岩村民委员会、花桂村民委员会、狗街村民委员会、新庄科村民委员会、牛尾村民委员会、曲祖村民委员会、法岗村民委员会、得勒村民委员会、保太村民委员会、平寨村民委员会；龙庆彝族壮族乡泥槽村民委员会、朝阳村民委员会、扯寨村民委员会、下寨村民委员会、笼杂村民委员会、黑尔村民委员会、阿那黑村民委员会、落红甸村民委员会、龙庆村民委员会、杜吉村民委员会、庄科村民委员会、束米甸村民委员会、豆温村民委员会、山黑村民委员会；高良壮族苗族瑶族乡团坡村民委员会、戈勒村民委员会、纳非村民委员会、科白村民委员会、雨厦村民委员会、设里村民委员会、便料村民委员会、窝德村民委员会、坝林村民委员会、纳厦村民委员会、笼嘎村民委员会；大同街道办事处牛宿村民委员会、糯白村民委员会、阿梅者村民委员会、黑那村民委员会；丹凤街道办事处海宴社区居民委员会、法杂村民委员会、淑足村民委员会、文笔社区居民委员会、矣腊社区居民委员会、大堵社区居民委员会；漾月街道办事处峰岭村民委员会、捏龙村民委员会、法雨社区居民委员会、西华社区居民委员会；彩云镇务龙村民委员会。

主要修复工程类型：生物多样性保护工程、生物多样性保护宣传与教育工程、珍稀濒危物种野外救护与繁育工程、猕猴保护工程。

修复任务：加强野生动植物保护，重点推进自然保护区建设，加

强生物多样性保护的宣传教育，初步建立生物多样性宣传与教育体系，民众生物多样性保护意识明显提高。加强重要物种及其遗传资源的迁地保护，重点开展一些高濒危物种的拯救工作。对菌子山自然保护区有着良好开发前景的乡土树种，包括濒临灭绝及珍稀名贵的物种进行普查，建立珍稀濒危物种植物园。加大珍稀野生动植物保护力度，建立动态监测档案，对保护地内的珍稀濒危动植物，古树名木等重点保护对象，制定特殊保护措施，实施有效保护。编制猕猴保护规划，开展猕猴栖息地植被恢复。加强区内天然林保护，为区内生物提供栖息地，加强外来物种入侵防治，保障区内生物多样性。结合湿地公园建设对重要河湖湿地、大型水库及其周边等区域开展湿地生态修复。

### 七、农业空间生态修复重点区

区域分布：丹凤街道海宴社区居民委员会、大堵社区居民委员会；大同街道米车社区居民委员会、新安社区居民委员会、大堵社区居民委员会、路撒村民委员会；龙庆乡束米甸村民委员会、笼杂村民委员会、落红甸村民委员会；彩云镇足法村民委员会、红土村民委员会、额则村民委员会、务龙村民委员会、长街村民委员会、槟榔社区居民委员会、石洞村民委员会、路撒村民委员会；葵山镇查拉村民委员会、黎家坝村民委员会、者黑村民委员会、地利找村民委员会、瓦葵社区居民委员会、峰龙潭村民委员会、温泉村民委员会、山乌果村民委员会、者黑村民委员会、马湾村民委员会。

主要修复工程类型：国土综合整治工程、高标准农田建设、耕地质量提升改造、耕地生产障碍修复、农村人居环境综合整治、农业面源污染防治。

修复任务：推进全域土地综合整治，通过整合农用地、建设用地和生态用地，提升土地利用效率，生态环境持续改善，促进乡村振兴。加快高标准农田建设，加强对低效及不合理利用农用地的利用，提高耕地质量和土地集中连片度。以小流域为单元进行综合治理，建设配套小型水利水保工程，解决基本农田灌溉问题。对原有的耕地质量进行改造提升，降低农业生产成本，完善农业基础设施，科学指导化肥规范使用，减少面源污染；开展耕地生产障碍项目修复利用，对农村生活污水、农村黑臭水体进行专项治理，改善人居环境。

### 八、城镇空间生态修复重点区

区域分布：丹凤街道办事处古城社区居民委员会、文笔社区居民委员会、丹凤社区居民委员会；漾月街道办事处西华社区居民委员会、法雨社区居民委员会、路新社区居民委员会、漾月社区居民委员会；雄壁社区居民委员会；大同街道办事处大同社区居民委员会、米车社区居民委员会；葵山镇温泉村民委员会、瓦葵社区居民委员会；竹基镇竹基社区居民委员会；彩云镇师宗县彩云中学、红土村民委员会、师宗县农场；高良壮族苗族瑶族乡设里村民委员会；五龙壮族乡狗街村民委员会；龙庆彝族壮族乡龙庆村民委员会。

主要修复工程类型：人居环境整治提升工程、城市道路增植补绿工程、餐厨垃圾资源化处理工程、国家级园林城市创建工程。

修复任务：重点围绕师宗县中心城区生态功能的提升，开展城市绿地系统、环保基础设施配套建设，完善蓝绿空间结构。对城市道路进行提升改造，增植补绿。改造公园绿道，路灯安装及补植扩绿，通过绿化建设不断提高人均绿地面积和城市绿地率。对餐厨垃圾进行资源化处理利用，加强城市雨污水分流管理，严格控制公共建筑，私人建筑雨污水分流，完善化粪池设施等，控制好雨污分流的增量，逐步减少存量，使城镇生态环境问题得到有效治理，城市人居环境明显改善。

# 第四章  主要任务

## 第一节 生态空间主要任务

### 一、持续推进矿山生态修复

深入开展历史遗留矿山修复。因地制宜推进历史遗留矿山生态修复，恢复矿山生态；师宗县历史遗留废弃矿山分布有253处，图斑总面积398.10公顷。截止2020年有109处废弃矿山已经自然修复或已转型利用，总面积116.13公顷，剩余144处，图斑面积281.97公顷拟在规划期完成恢复治理；积极推进雄壁镇采煤沉陷区综合治理。雄壁镇采煤沉陷区总面积6747.76亩，采取道路路面翻修、塌方路段修复、新建道路、路面修补、道路绿化、修建沟渠等工程措施，加强建设和完善采煤沉陷区受损的道路、水利、市政管网等基础设施。对受沉陷影响的设施、地物进行恢复治理和综合利用。消除地质灾害隐患，恢复和改善区内生态环境。抓好矿山地质环境保护和综合治理工作。新建矿山按要求进行规划、设计、建设和运营管理，生产矿山因地制宜、结合实际推动矿山升级改造，按照“边开采，边修复”的原则规范生产。关闭矿山确实遵循“谁开采、谁复垦”的原则，确保矿山关闭后地质环境、土地资源、生态环境和社会经济的可持续发展。

### 二、加强水土流失综合治理

坚持“预防为主、保护优先”的基本方针。对自然因素和人为活动可能造成的水土流失进行全面预防，促进水土资源“在保护中开发，在开发中保护”，强化江河两岸及源头区、水库径流区、重要饮用水水源地、乡村人居环境等防护体系，加强封育保护和局部治理，保护地表植被，扩大林草覆盖，将潜在水土流失危害消除在萌芽状态。加强监督、严格执法，从源头上有效控制水土流失。以南盘江及其支流流域、重要饮用水水源地水土流失治理为重点，加强水土流失综合治理。以小流域为基本单元，合理配置工程、生物、农耕等措施，形成综合治理体系，维护和增强区域水土保持功能。

### 三、加强石漠化综合治理，促进生态系统自然恢复

加强潜在石漠化土地的保护。县境内岩溶地区潜在石漠化土地高达 20999.98公顷，占全县面积的7.54％，如遇不合理的人为活动干扰，极可能演变为石漠化土地，是岩溶地区潜在的生态危险。应遵循自然规律，因地制宜，减少不合理的人为干扰，保护好现有林草植被，减少水土流失，预防潜在石漠化土地的逆向演变。加大石漠化综合治理力度，对已实施工程治理的区域，继续通过实施人工造林、退耕还林、封山育林、封山管护、农业技术措施、坡改梯工程、小型水利水保工程等措施，巩固现有治理成果，进一步推进石漠化区域生态修复。以石漠化脆弱生态系统为保护修复重点，坚持因地制宜、多措并举，既要全面开展又要突出重点，通过人工造林、封山育林、草原建设等措施对石漠化土地进行综合治理。对水土流失严重、石漠化土地发生率较高的地区或流域，增加治理投资，提高治理标准，加大治理力度，使石漠化综合治理更具针对性。

### 四、加强集中式饮用水水源地、重要河流水系生态环境保护修复

加强自然保护地和饮用水水源地的规范化建设与管护，确保生态敏感区域得到严格保护。重点对东风水库、大堵水库、溜子田水库三处规模较大的集中式饮用水水源地及师宗境内南盘江、五洛河等重点流域及周边中小河流实施水生态环境保护与修复。通过实施集中式饮用水源地规范化建设工程、河道治理工程、农村黑臭水体整治工程、湿地公园水源涵养综合治理工程，提升水生态系统质量。

### 五、精准提升森林质量，全面保护森林生态系统

对区域内所有天然林和公益林实行严格保护，全面停止国有天然林商业性采伐，提升生态安全屏障质量。加强防护林体系建设和封山育林，实施森林质量精准提升工程，调整树种结构，加强低效林改造、退化林修复，改善林分质量。在立地条件好的地方，开展国家储备林基地建设，加快培育乡土树种、珍贵树种。精准实施松材线虫病等林业有害生物“靶向”防控行动，防止扩散蔓延。到2035年，森林覆盖率达到上级下达任务要求，森林蓄积量、森林碳密度、总碳储量全面增长，森林质量稳步提升。

### 六、摸清生态本底，强化生物多样性保护

抓好野生动植物保护及师宗县现有云南师宗南丹山风景名胜区、云南师宗丁累大箐自然保护区和云南丹凤湿地公园三大自然保护区建设，加强野生动植物管理体系建设，严格森林及野生动植物资源管理，切实保护生物多样性。逐步建立野生动物伤害、破坏补偿机制，合理利用野生动植物资源，使全县国家重点保护野生动植物资源得到基本保护。

## 第二节 农业空间主要任务

### 一、积极开展土地综合整治

积极开展土地综合整治，有效增加耕地面积，进一步改善耕种条件，提高土地产出率，促使耕地规模化经营，促进农民增产增收，助力乡村振兴，实现经济效益、社会效益和生态效益的最大化。以保护耕地、提升耕地质量为目标，以耕地数量、质量和生态“三位一体”建设为重点，统筹推进高标准农田建设、现有耕地提质改造、宜耕后备资源开发等，增加耕地数量、提高耕地质量。统筹开展耕地集中连片建设，积极开展农田、旱地等生态系统的完整性与内部联通性恢复建设工程。有序开展宅基地、工矿废弃地及其他低效闲置用地整理，提升农村建设用地使用效益和节约集约利用水平。通过实施土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持等工程，对农田水利基础设施进行提升和改造，建成一批集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代化农业经营方式相适应的农田。加快优质耕地规模化和集聚化，为保障粮食安全、发展现代化农业奠定坚实的物质基础。

### 二、实施农村人居环境整治，提升人民生活幸福感

加强农村生态环境保护，推进农村垃圾革命、厕所革命、污水革命，提升乡容村貌，完善农村垃圾处理和污水处理等基础设施，减少农村生产生活垃圾和污水乱排乱放，禁止私自掩埋和焚烧垃圾，降低水土污染，改善农村生态环境，助推乡村振兴。

### 三、加强农业面源污染防治，推进农业绿色发展

推进农业空间生态修复，从源头控制和末端治理两方面控制面源污染。采取先进的耕作技术，养分管理技术及农药管理技术等，从源头减少农业生产活动污染物排放量。采取有效措施，实施农业退水治理，削减农田径流污染物，减少径流污染物入河流。在水源保护地、主要河流沿线开展化肥、农药使用量零增长行动，改进施肥方式，提高农民科学施肥意识和技能。研发推广适用施肥设备，改表施、撒施为机械深施、水肥一体化、叶面喷施等方式。实施节药工程，应用农业防治、生物防治、物理防治等绿色防控技术，建立环境友好型病虫害防治技术体系。

## 第三节 城镇空间主要任务

开展城市生态空间修复治理，提升城市生态品质

以师宗县中心城区为修复对象，优化城市空间结构，提高城市蓝绿空间占比，营造城市内部蓝绿空间网络，构筑环城市外围生态防护带。加强城市公园绿地、区域绿地、防护绿地等建设，完善城市绿地系统。

对城市道路进行提升改造，增植补绿。改造公园绿道，路灯安装及补植扩绿，通过绿化建设不断提高人均绿地面积和城市绿地率。对建筑垃圾、餐厨垃圾进行资源化处理利用。加强城市雨污水分流管理,严格控制公共建筑，私人建筑雨污水分流，完善化粪池设施，控制好雨污分流的增量，逐步减少存量，使城镇生态环境问题得到有效治理，城市人居环境明显改善。

## 第四节 生态廊道网络构建

以云南师宗南丹山风景名胜区、云南师宗丁累大箐自然保护区和云南丹凤湿地公园三大自然保护地为生态源地主体，构建南盘江生态廊道、黑尔-菌子山-南丹山生态廊道以及丹凤湿地生物多样性保护廊道、丁累大箐生物多样性保护廊道，形成空间联系紧密、条块衔接顺畅的生物多样性保护与可持续利用网络。

通过绿带、绿廊与大尺度敞开空间相连通，增强生境斑块的连通性，保障生物觅食、活动和迁徙廊道畅通。以南盘江流域为重点，在南盘江及五洛河、设里河等支流两岸建设生态防护林带，防止周边水土侵蚀，消纳、降解陆面径流污染物，生态过滤、净化水质，建设形成沿江两岸绿色长廊。

探索水域治理，强化自然滩涂、岸线、植被、湿地管控，开展生物隔离带建设、湿地植被恢复，按照适地适树的原则，筛选适宜区栽植特有植物种类。利用生态袋、生态膜全绿化，缓解水波对地带冲击力度，应用于修复区自然生态系统。按水位区段进行优选配置，建立和稳定植物生态群落，营造野生动植物栖息地，推进廊道内重要保护区、森林公园、湿地公园重要生态系统保育修复。严格保护黑尔-菌子山-南丹山生态廊道喀斯特原生生态景观、峡谷、万亩杜鹃花、崖峰、溪瀑、江河、草甸灌丛、湖泊、梯田、云海、民族风情等风景名胜资源，严禁开山采石、滥伐林木、污染水体等行为，确保风景名胜资源的真实性、完整性和可持续性。开展廊道内低质低效林森林质量提升、石漠化治理、水土流失防治工程，沿国道、高速公路、铁路、省道，增绿扩量、提质改造、森林质量精准提升。建设河流生态廊道，改善野生动物栖息地破碎化、孤岛化状况，强化绿地与地带之间的联系，建设生态廊道。

构建丹凤湿地生物多样性保护廊道、丁累大箐生物多样性保护廊道。以保护物种多样性为目标，依托已有的森林、湿地公园、重要水源地等自然要素，实施相应的保育、修复、监测和科普宣传工程，减少人类活动干扰，维育生态本底较好的生物廊道，加强廊道生态基础设施建设，修复生态本底较差的廊道。充分利用现存生态用地和地貌特征，结合保护区和重要物种栖息地分布及迁徙习性，建设廊桥、隧道、涵洞、高架等多种廊道及生态小区，设立踏脚石，形成生态网络，增强栖息地连通性。

# 第五章  项目部署

落实曲靖市在师宗县辖区内布局的生态保护修复重点工程和项目，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。结合地方实际需求，在生态修复分区基础上，以重点区域为指引，根据生态问题的严重性、生态修复的紧迫性和生态系统的退化程度、恢复能力水平等，统筹县级相关部门生态修复项目，按照生态空间、农业空间、城镇空间、支撑体系四个方面，分别部署矿山生态修复工程、水土流失综合治理工程、石漠化综合治理工程、水环境综合治理工程、森林质量提升工程、生物多样性保护工程、土地综合整治工程、人居环境整治提升工程及支撑体系建设8个重点工程、56个项目，全域全要素推进国土空间生态修复。

## 第一节 生态空间生态修复

一、矿山生态修复重点工程

推进历史遗留废弃矿山生态修复，因地制宜采取地貌重塑、土壤重构、恢复破损植被，生物多样性重组等措施，恢复矿山生态。开展采煤沉陷区综合治理，恢复和改善沉陷区人居环境。全面推进竹菁河上游水土保持治理工程，控制水土流失和石漠化。详见专栏5-1。

专栏5-1 矿山生态修复重点工程

1、 师宗县历史遗留废弃矿山生态修复工程 实施区域：主要分布于雄壁镇。 安排工程数量：1个，及师宗县历史遗留矿山生态修复。 预期目标：完成历史遗留矿山生态修复面积398.10公顷。 修复措施：结合师宗县历史遗留矿山现状，因矿制宜修复历史遗留矿山。按照“宜林则林、宜耕则耕、宜建则建、宜景则景”原则，通过地质环境治理、地貌重塑、土壤重构、植被重建等综合治理措施，恢复矿山生态，逐步控制水土流失和石漠化，改善矿区生态环境。 建设时序：2021-2026年。 资金总投资：3079.77万元。 2、师宗县“十四五”重点采煤沉陷区综合治理工程 实施区域：主要分布于雄壁镇。 安排工程数量：1个，即师宗县“十四五”重点采煤沉陷区综合治理工程。 预期目标：完成采煤沉陷区治理面积6747.76亩（449.85公顷）。 - 修复措施：推进师宗县雄壁镇采煤沉陷区治理工作，采取道路路面翻修、塌方路段修复、新建道路、路面修补、道路绿化、修建沟渠等工程措施，加强建设和完善采煤沉陷区受损的道路、水利、市政管网等基础设施。对受沉陷影响的设施、地物进行恢复治理和综合利用，消除地质灾害隐患，恢复和改善区内生态环境。 建设时序：2021-2026年。 - 资金总投资：5748万元。 3、竹菁河上游水土保持与矿山综合治理工程 实施区域：主要分布于雄壁镇。 安排工程数量：1个，即竹菁河上游水土保持与矿山综合治理工程 预期目标：完成治理面积1314.32公顷。 修复措施：全面推进竹菁河上游水土保持治理工程，通过植树造林，封禁治理，溪沟整治，污水处理等措施，控制水土流失和石漠化。以辅助修复为主，加大森林抚育，恢复植被，加强退化生态系统恢复，维护生物多样性，提高森林覆盖率。加强珍稀野生动植物及其栖息地保护，废弃矿山复绿、退耕还林。加强矿山生态修复，综合治理采煤沉陷区，助推绿色矿山建设，进行生态重塑，废弃矿山复绿、退耕还林。 建设时序：2021-2026年。 资金总投资：4800万元。

二、水土流失综合治理重点工程

采取自然修复、辅助再生为主的修复策略，重点开展小流域国家水土保持重点工程、河道治理工程、植被恢复协同开展石漠化综合治理，控制水土流失，提高水土保持能力。详见专栏5-2。

专栏5-2 水土流失综合治理重点工程

1、南盘江下游水土保持工程 实施区域：龙庆乡、五龙乡、高良乡。 安排工程数量：4个，分别是牛尾小流域国家水土保持重点工程、设里小流域国家水土保持重点工程、豆温小流域国家水土保持重点工程、南盘江河道治理重大工程。 预期目标：完成水土流失治理面积11052.07公顷。 修复措施：以南盘江流域水土保持为重点，采用保育保护、自然恢复、辅助再生相结合的修复策略。在南盘江下游两岸水土流失脆弱集中区，以小流域为单元，采取种植水保林、经果林、封禁治理、溪沟整治、河道堤岸支护，河堤疏浚，加高加固工程、污水处理等措施，协同开展石漠化治理，控制水土流失。 建设时序：2021-2030年。 资金总投资：4346万元 2、中北部水土流失综合治理工程 实施区域：漾月街道、竹基镇、雄壁镇。 安排工程数量：3个，分别是小石山水库小流域国家水土保持重点工程、阿宜格水库小流域国家水土保持重点工程、小阿舍小流域国家水土保持重点工程。 预期目标：完成水土流失治理面积2802.1公顷。 修复措施：以水土保持为重点，采用保育保护、自然恢复、辅助再生相结合的修复策略。采取封山育林、植树造林，封禁治理、坡改梯、河道整治及污水处理等措施，对该区域水土流失进行治理。 建设时序：2021-2030年。 资金总投资：2800万元

三、石漠化综合治理重点工程

加大封山育林与管护力度，保护好石漠化区域林草植被。对石漠化治理工程进行规划，通过采取造林种草、陡坡耕地退耕还林还草、加强基本农田和配套小型水利建设，优化农村能源结构，减少森林资源消耗，改善农村人畜饮水条件以及对不具备基本生存条件的地区实施生态移民等措施,有效推进石漠化防治工作。详见专栏5-3。

专栏5-3 石漠化综合治理重点工程

1、石漠化治理示范工程 实施区域：漾月街道办、雄壁镇。 安排工程数量：1个，即石漠化治理示范工程。 预期目标：完成石漠化治理面积60公顷。 修复措施：采用保育保护、自然恢复、辅助再生相结合的修复策略。在漾月街道办、雄壁镇石漠化分布集中区，对师宗县石漠化治理示范工程进行规划；确定植被恢复的造林树种；营造混交林，形成复层森林结构；建设石漠化治理示范基地60公顷。其中在阴凉箐至大舍流域雄壁镇实施面积30公顷，在子午河流域漾月街道实施面积30公顷。 建设时序：2021-2030年。 资金总投资：1000万元。 2、石漠化治理工程 实施区域：龙庆乡、五龙乡、大同街道办。 安排工程数量：3个，分别是大同石漠化治理工程、五龙石漠化治理工程、龙庆石漠化治理工程。 预期目标：完成石漠化治理面积7359公顷。 修复措施：采用保育保护、自然恢复、辅助再生相结合的修复策略。在龙庆乡、五龙乡、大同街道办石漠化分布集中区，通过采取造林种草、陡坡耕地退耕还林还草、加强基本农田和配套小型水利建设，积极发展农村能源，改善农村人畜饮水条件以及对不具备基本生存条件的地区实施生态移民等措施对石漠化土地进行综合治理。 建设时序：2026-2035年。 资金总投资：5087.27万元

- 四、水环境综合治理重点工程

全面增强水资源涵养能力，对东风水库、溜子田水库、大堵水库三个较大的集中饮用水水源地，师宗丹凤湿地公园及其它骨干河流水库等重要区域生态环境进行修复与保护。以水环境治理为重点，推进河道清淤疏浚、加固，修建堤防、护脚、排洪管、排涝口、取水闸，两岸布置亲水台阶。同步开展河岸带与景观带修复，实施流域水污染防治及污水处理设施与管网建设。详见专栏5-4。

专栏5-4 水环境综合治理重点工程

1、水环境综合治理工程 实施区域：丹凤街道、漾月街道、大同街道、葵山镇、竹基镇、彩云镇。 安排工程数量：10个，分别是师宗县子午河天然湿地流域治理、师宗县通源河黑臭水体治理及改造绿化、师宗县千吨万人饮用水源径流区环境治理项目、师宗县子午河西舍古至响水段治理工程、师宗县污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程、南盘江师宗县段干流及主要支入河排污口进行规范整治、师宗县者黑村农村黑臭水体整治工程、师宗县设里河鲁古至蚌古楼段治理工程、师宗县响水河西舍古至响水段治理工程、曲靖市九龙河师宗段河道治理工程。 预期目标：主要饮用水水源地、河流水库水生态环境明显改善。 修复措施：以水资源保护为重点，通过实施河道治理工程、农村黑臭水体整治工程、湿地公园水源涵养综合治理工程和污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程建设，改善东风水库、溜子田水库、大堵水库三个较大的集中饮用水水源地、师宗丹凤湿地公园及其它骨干河流水库水生态环境和水域生态功能。 建设时序：2021-2026年。 资金总投资：203073万元。

- 五、林草质量提升工程

坚持保护优先、自然恢复为主、人工修复为辅的原则。以南盘江流域为中心，重点开展生态保育，以自然保护为主要功能导向，须强制性严格保护的区域，主要为生态保护红线划定区域，集中于云南师宗丁累大箐自然保护区和云南师宗南丹山风景名胜区等区域；提高南盘江两岸及大堵水库、东风水库区域森林水源涵养能力，提升森林生态系统水源涵养、水土保持和防风固沙功能。深化增草增林增绿治理，实施低产低效林改造和中幼龄林抚育工程，退化林修复、营造灌木林，提高森林质量，提高森林覆盖度，增加林木多样性。详见专栏5-5。

专栏5-5 林草质量提升重点工程

1、公益林管护工程 实施区域：龙庆乡、五龙乡、高良乡。 安排工程数量：1个，即公益林管护工程。 预期目标：保护森林资源面积共计55593.33公顷。 修复措施：建立与天然林保护工程统一的森林管护体系，规范和加强公益林管理工作，落实公益林生态效益补偿措施，及时兑现政策补助，充分发挥公益林的生态效益、社会效益和经济效益。对师宗县公益林保护工程进行规划，完善生态公益林保护制度，全面保护森林资源，保护面积共计55593.33公顷；引入公益林信息化管理系统，实现对生态公益林数据的管理与维护。 建设时序：2021-2030年。 资金总投资：1000万元。 2、城乡面山植被恢复工程 实施区域：漾月街道、丹凤街道。 安排工程数量：1个，即城乡面山植被恢复工程。 预期目标：保护山体原有森林植被，改造林相，提高森林覆盖率和物种多样性，构筑城市绿色生态屏障。 修复措施：对师宗县城镇面山植被恢复工程进行规划；通过封山育林和植苗的造林方式，规划恢复面山植被100公顷。 建设时序：2021-2030年。 资金总投资：500万元 3、水源涵养林建设工程 实施区域：丹凤街道大堵村；竹基镇，涉及竹基、斗坞、坞白、蒲草塘；雄壁镇的束岗、扯乐、小黑纳等村委会。 安排工程数量：1个，即水源涵养林建设工程。 预期目标：建设或提升改造水源涵养林面积共计100公顷。 修复措施：完成大堵水库、东风水库水源涵养林建设和提升工程作业设计，建设或提升改造水源涵养林面积共计100公顷；完善饮用水源地保护设施，设立防护网、界桩、保护标志。 建设时序：2021-2030年。 资金总投资：600万元

- 六、生物多样性保护重点工程

开展生物多样性保护宣传与教育工程、珍稀濒危物种野外救护与繁育工程，实施公益林管护工程，开展南盘江重点流域水生态监测，完善湿地公园的保护，提高南盘江两岸森林的水源涵养能力。加强对师宗南丹山风景名胜区和师宗丁累大箐自然保护区的保护，营造野生动植物栖息地及自然生境从而更好地维护该区域生物多样性。详见专栏5-6。

专栏5-6 生物多样性保护重点工程

1、生物多样性保护重点工程 实施区域：龙庆乡、五龙乡、高良乡、漾月街道。 安排工程数量：10个，分别是生物多样性保护宣传与教育工程、生物多样性数据库与信息化管理能力提升工程、外来物种防控工程、珍稀濒危物种野外救护与繁育工程、古树名木保护工程、猕猴保护工程、西华寺郊野公园建设工程、五洛河湿地公园建设工程、湿地公园水源涵养综合治理工程、师宗县重点流域水生态监测工程。 预期目标：保护关键区域的生物多样性下降的趋势得到遏制，生物多样性保护能力不断提升，师宗生物多样性得到切实保护。 修复措施：重点开展生态保育，加强自然生态系统功能的修复，完善湿地公园的建设和保护。加强生物多样性保护的宣传教育，对保护地内的珍稀濒危动植物，古树名木实施有效保护，开展猕猴栖息地植被恢复。对南盘江、五洛河等重点水生生物保护区域开展水生态监测，监测内容包括浮游生物、底栖动物、水生植物、水生动物等，重点监测流域内珍稀濒危保护鱼类、特有土著鱼类和外来入侵物种。 建设时序：2021-2035年。 资金总投资：25750万元。

## 第二节 农业空间生态修复

积极开展土地综合整治工作，有效增加耕地面积，进一步改善耕种条件，提高土地产出率。统筹推进农田基础设施建设、高标准农田建设、农业退水治理、耕地提质改造和损毁土地修复等行动，增加耕地数量，提高耕地质量，改善农田生态，增强农田生态防护能力，减少农田水土流失，减轻农业面源污染，农田生态环境显著改善，推动农业可持续发展。积极开展农村生活污水治理工程和农村黑臭水体排查治理工作，推进美丽乡村建设，提高农村人居环境品质。详见专栏5-7。

专栏5-7 国土综合整治重点工程

1、土地综合整治工程 实施区域：师宗县。 安排工程数量：8个，分别是龙庆乡高标准农田建设项目、彩云镇万亩高标准农田建设项目、师宗县大同街道高标准农田建设项目、漾月街道高标准农田建设项目、师宗县耕地质量提升改造项目、师宗县耕地生产障碍修复利用项目、大同街道国土综合整治工程、秸秆综合利用推广示范项目。 预期目标：完成高标准农田建设面积106388亩，耕地质量提升改造10万亩，耕地生产障碍修复利用14万亩。 修复措施：通过高标准农田建设，大力推进集中连片土地平整，有效改善原有耕地的地形地貌条件和零星状况。实施农田宜机化改造，通过土地整治建设形成集中连片、高产稳产、生态良好、抗灾能力强的高标准农田，按照高标准建设要求完善水网、电网、路网、管网等配套基础设施建设。实施耕地保护与质量提升建设，对原有的耕地质量进行改造提升，降低农业生产成本。完善农业基础设施，科学指导化肥规范使用，实施农业退水治理，减少面源污染，改善农业生态环境。因地制宜发展秸秆热解气化、秸秆沼气、秸秆生物质燃料等农村清洁能源，推动秸秆高值化综合利用与农村人居环境改善有机结合。大力推广秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化、原料化等利用技术，完善师宗县废菜叶资源化利用配套基础设施。 建设时序：2021-2035年。 资金总投资：104796万元。 2、农村人居环境整治提升工程 实施区域：师宗县。 安排工程数量：3个，分别是农村生活污水治理专项工程、农村黑臭水体排查治理工程、南盘江流域(师宗段)农村环境综合整治工程。 预期目标：农村生活污水基本得到治理、黑臭水体基本得到整治。 修复措施：落实全县农村生活污水治理专项规划，以村庄人口集聚程度、污水产生规模为依据，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，实施农村生活污水治理工程；全面开展农村黑臭水体排查治理工作，因水施策，按“ 一村一策”原则对农村黑臭水体实施控源截污、清淤疏浚、生态修复、水系连通等整治工程，以消除黑臭水体为目标。实施南盘江流域(师宗段)农村环境综合整治工程，农村环境明显改善。 建设时序：2021-2025年。 资金总投资：14753万元。

## 第三节 城镇空间生态修复

因地制宜利用城市空间开展增绿、建绿工程，创建国家级园林城市工作。加强城市道路沿线、城市出入口、城市面山绿化，公园绿化，保护好城市的山水林田湖等生态细胞，增加城市绿地面积，提高建成区绿地率、绿视率、绿化覆盖率和人均公园绿地面积。实施建筑垃圾、餐厨垃圾无害化处置和资源化利用，提升人居环境。详见专栏5-8。

专栏5-8 城镇空间生态修复重点工程

1、城镇人居品质提升项目 实施区域：主要分布于丹凤街道、漾月街道、大同街道。 安排工程数量：8个，分别是师宗县入城口提升改造、创建国家级园林城市、北出入口改造、石湖公园改造、小青山公园、凤凰大道增植补绿、建筑垃圾资源化综合利用工程、餐厨垃圾资源化处理利用工程。 预期目标：人居环境整体提升。 修复措施：实施城市主干道、公园绿化工程。修复城市道路，路灯安装及城市出入口绿化建设，完成城市道路行道树补植扩绿，通过绿化建设不断提高人均绿地面积和城市绿地率。实施建筑垃圾、餐厨垃圾资源化利用项目，提升城市人居环境。 建设时序：2021-2035年。 资金总投资：18167万元

## 第四节 支撑体系建设

全面完成自然资源调查、确权和登记工作，提高自然生态监测监管水平，完善自然资源“一张图”，突出山水林田湖草沙生态系统“一张图”管理，构建县级保护和修复重大工程项目监管与评估系统，为生态保护和修复重大工程提供一体化服务。详见专栏5-9。

专栏5-9 支撑体系建设重点工程

1、自然资源调查确权 自然资源调查确权。组织实施自然资源基础调查，开展耕地资源、森林资源、湿地资源、水资源、矿产资源等专项调查工作，查清自然资源家底及变化情况，有序推进自然资源确权登记工作。 建设时序：2026-2035年

2、生物多样性监测体系建设 聚焦重点生态区，开展生物多样性综合调查、监测与评估，摸清重点生态区域生物多样性本底，编制并更新本行政区域内重要生物物种名录，建设生物多样性监测监管大数据，强化生态状况评价监测管理。开展生物灾害监测预警体系建设，提高监测评价的综合分析能力。 建设时序：2026-2035年

3、生态环境信息化工程 实施重大工程项目监管与评估，完善自然资源“一张图”，突出山水林田湖草沙生态系统一张图管理。对全县矿山生态修复监管系统进行优化升级，将全县生态保护和恢复重大工程实施纳入系统监管，完善项目申报和储备制度以及项目绩效评估制度，科学设定项目总体绩效目标和分年度绩效目标。健全项目全面全程监管机制，动态掌握重大工程实施情况。 建设时序：2026-2035年

## 第五节 重点项目资金需求分析

(一)投资估算依据

在进行广泛的物价和费用调查的基础上，参照国内类似工程费用水平，并考虑到师宗县现行的物价水平，以及建设条件对工程投资带来的影响因素等综合分析后进行匡算。各类费用匡算具体依据如下：

1、政策依据

（1）《国土资源调查预算标准》（财政部、国土资源部，2010）；

（2）《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部，2002）；

（3）《水利建筑工程概算定额》（水利部水总2002）；

（4）《土地开发整理项目预算定额》（财政部、国土资源部，2011）；

（5）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（财政部、国土资源部，2011）；

（6）《土地开发整理项目投资亩均控制标准》（国土资源部，2003）69；

（7）《云南省建设工程造价计价标准》（云建科［2021］15 号）；

（8）《云南省市政工程计价标准》（2020年）；

（9）《矿山地质环境恢复治理专项资金管理办法》的通知（财建〔2013〕80号）；

（10）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发展改革委、建设部，发改价格〔2007〕670号）；

（11）《湿地保护工程项目建设标准》（2015年）；

（12）《自然保护区工程项目建设标准》（2015年）；

（13）《国土资源部关于印发土地整治工程营业税改征增税计价依据调整过度实施方案的通知》（国土资源厅［2017］19号）；

（14）按照当地有关市场价格。

2、规范性依据

（1）《投资项目可行性研究指南》（第三版）；

（2）《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）；

（3）《基本建设财务规则》（财政部令第81号）；

（4）《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价〔2007〕67号）；

（5）《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕128号）；

（6）《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）。

3、指导性依据

（1）《财政部 国家发展改革委 国家林草局国土资源部 农业农村部 水利部 生态环境部 国务院扶贫办关于扩大新一轮退耕还林还草规模的通知》（财农〔2015〕258号）；

（2）《国家发展改革委 建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格〔2007〕670号）；

（3）《国家计委关于印发〈国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定〉的通知》（计价格〔1999〕1283号）；

（4）《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（发改办价格〔2003〕57号）；

（5）《财政部关于印发〈基本建设财务管理规定〉的通知》（财建〔2002〕394号）。

（二）投资估算方法

系统治理与生态修复项目是一个综合类项目，投资估算主要依据两方面内容：一是根据现有规划面积估算的工程量，按国家相关工程建设费用标准估算；二是根据已完成的相类似典型项目的综合单价，结合本工程配套设施工程量、工程难易程度与已知类似项目相比较，选取综合系数进行投资估算。

（三）投资估算结果

师宗县国土空间生态修复规划共布设了8个重大工程，合计56个重点项目，初步测算，规划期间总投资约39.55亿元，重点工程投资估算表详见表5-1，具体项目投资见附表3。

表 5-1 师宗县生态修复重点工程投资估算表

| 项目类型 | 资金投入（万元） | 资金占比（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山生态修复工程 | 13627.77 | 3.45 | 共3个项目 |
| 水土流失综合治理工程 | 7146 | 1.81 | 共7个项目 |
| 石漠化综合治理工程 | 6087.27 | 1.54 | 共4个项目 |
| 水环境综合治理 | 203073 | 51.35 | 共10个项目 |
| 林草质量提升工程 | 2100 | 0.53 | 共3个项目 |
| 生物多样性保护工程 | 25750 | 6.51 | 共10个项目 |
| 土地综合整治工程 | 104796 | 26.50 | 共8个项目 |
| 人居环境整治提升工程 | 32920 | 8.32 | 共11个项目 |
| 合计 | 395500.04 | 100 | 共56个项目 |

# 第六章  效益分析

## 第一节 生态效益

### 一、生态系统功能显著增强

通过生态修复，改善区域生态环境，提高区域生态稳定性。对山 水林田湖草沙各要素进行生态修复，建立生命共同体系，加强对师宗县 生态空间的整体保护，以自然恢复为主，人工干预为辅，修复改善县域内的水土流失、石漠化、历史遗留矿山等生态问题，提升师宗县生态系统服务能力。通过农用地的整治，特别是高标准农田建设，改善农田小气候，增强灾害抵抗能力，提高农田的生物多样性；开展矿山生态修复，增加植被覆盖度，防止水土流失和石漠化，有效改善土地水源涵养能力，提升水土保持水平；通过森林抚育与质量提升工程建设，有效改善区域水源涵养能力，提升水土保持水平；通过河流岸线的保护修复，构建水生态廊道，提升水生态系统服务功能，并为全县建设生态文明先行县打下坚实基础。

### 二、提升生物多样性

构建生物多样性保护格局，加强对全域植物和植物群落多样性及生态系统多样性的保护，是师宗县生态修复的重要目标。通过加强对云南师宗南丹山风景名胜区、云南师宗丁累大箐自然保护区、云南师宗丹凤湿地公园自然保护区进行统筹管控，营造野生动物栖息地及自然生境。开展生物多样性保护宣传与教育工程、珍稀濒危物种野外救护与繁育工程、猕猴保护工程，协同开展水土流失防治及石漠化综合治理。通过采取封山育林、造林种草、陡坡耕地退耕还林还草、加强基本农田和配套小型水利建设等措施,实施石漠化综合治理。在南盘江下游实施小流域国家水土保持重点工程，通过森林抚育、封山育林、天然林保护、低效林改造、退化林修复、河道整治、污水处理等措施，控制水土流失，提高水土保持能力，从而更好地维护该区域生物多样性。

通过建立生物多样性监测站点，利用先进的监测技术和设备，实现对重点物种和生态系统的实时监测，能够及时掌握野生动植物种群数量变化、栖息地动态等信息，为生物多样性保护决策提供了科学依据，有助于采取针对性的保护措施，确保区域内野生动植物种群数量稳定增长，濒危物种保护取得显著成效。同时，生态修复过程中注重保护和恢复野生动物栖息地，在各重点区之间规划建设生物廊道，连接破碎的生态斑块，促进了物种的迁徙和基因交流，维护了生物多样性。

## 第二节 社会效益

一、促进社会就业与增收

生态修复工程的实施以及生态产业的发展为师宗县创造了大量的就业机会。在生态修复项目中，从项目规划、施工建设到后期的养护管理，都需要大量的劳动力，为当地居民提供了就业岗位。例如，在植树造林、石漠化治理、矿山生态修复等项目中，当地农民可以参与到种植、养护、工程施工等工作中，增加了收入来源。

同时，随着生态环境的改善，师宗县的生态旅游、森林康养、林下经济等生态产业蓬勃发展。生态旅游吸引了大量游客前来观光、休闲、度假，带动了餐饮、住宿、交通、零售等相关产业的发展，创造了更多的就业机会。林下经济通过发展林下种植、养殖等项目，提高了林地的附加值，增加了农民的收入。例如，一些农民在林下种植中药材、养殖家禽，不仅充分利用了森林资源，还获得了可观的经济效益。这些生态产业的发展，促进了农村劳动力的就地转移就业，提高了居民的收入水平，缩小了城乡差距。

二、提升公众生态环保意识

在生态修复过程中，师宗县通过多种方式加强生态环保宣传教育，提升公众的生态环保意识。开展生态环保主题的科普讲座、培训活动，向公众普及生态修复的重要意义、生态系统的功能和价值以及环保知识和技能。利用电视、广播、报纸、网络等媒体平台，广泛宣传生态修复的成果和先进经验，提高公众对生态修复工作的关注度和参与度。

组织各类生态环保志愿者活动，鼓励公众亲身参与到生态修复实践中，如植树造林、湿地保护、垃圾分类宣传等活动。通过这些活动，公众更加深入地了解生态环境问题，增强了对生态环境保护的责任感和保护意识。公众从过去的旁观者逐渐转变为生态保护的参与者和倡导者，形成了全社会共同关心、支持和参与生态修复的良好氛围，为生态保护和可持续发展奠定了坚实的社会基础。

三、人居环境显著改善

生态修复工程的实施，有利于打造绿色人居环境，建设“山青、水绿、林美、田良”的师宗县。树立尊重自然、顺应自然、保护自然的科学生态观和生态理念，营造全社会关心生态、支持生态、保护生态的良好氛围，引导清洁能源基地建设和产业生态化发展，减少能源、农业、工业等产业发展及项目建设过程中的环境污染状况。

通过生态修复规划实施，坚持山水林田湖草沙一体化保护修复，探索“生态修复+”“ 环境整治 +”“生态农业+”模式，将生态修复和特色产业结合，统筹生态修复和生态惠民，拓宽绿水青山转金山银山的路径，将同步实现“含金量”和“含绿量”提升，高质量助力乡村生态振兴，提升人民群众幸福感。

## 第三节 经济效益

一、促进区域经济可持续发展

生态修复工程的实施改善了师宗县的生态环境，提升了区域的整体形象和竞争力，为区域经济的可持续发展奠定了坚实基础。良好的生态环境吸引了更多的投资和人才流入，为产业发展提供了有力支持。一些高新技术产业、生态友好型企业更倾向于在生态环境优美、资源丰富的地区投资兴业，这有助于师宗县优化产业结构，培育新的经济增长点。同时，生态修复与乡村振兴战略紧密结合，通过发展生态农业、农村电商等产业，促进了农村经济的发展，增加了农民收入，缩小了城乡差距。生态农业注重农产品的品质和生态环保，生产出的绿色、有机农产品具有较强的市场竞争力，能够为农民带来更高的经济效益。农村电商的发展则拓宽了农产品的销售渠道，进一步促进了农民增收。这些举措推动了师宗县经济的可持续发展，实现了生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。

二、提升土地资源价值

通过实施土地整治、矿山生态修复等工程，师宗县的土地资源得到了合理利用和优化配置，土地利用效率显著提高，土地价值大幅提升。在土地整治方面，对农田进行平整、改良土壤、完善灌溉排水设施和田间道路等，提高了耕地质量和生产能力，增加了有效耕地面积。这使得农田能够实现规模化、集约化经营，提高了农业生产效率和农产品的产量与质量，从而增加了土地的农业产出价值。

对于历史遗留矿山，通过生态修复，采取地貌重塑、土壤重构、植被重建等措施，消除了地质灾害隐患，恢复了土地的生态功能。部分矿山被改造为生态公园、休闲广场、科普教育基地等，实现了土地的多功能利用，提升了土地的商业价值和社会价值。例如，将废弃矿山改造为生态公园，不仅改善了周边的生态环境，还为居民提供了休闲娱乐的场所，带动了周边土地的增值。这些举措促进了土地资源的可持续利用，为区域经济发展提供了重要的土地保障。

### 二、提高森林经济产出和效益

师宗县林地面积169911.59公顷，主要分布在县域南部地区。属暖温性针叶林、亚热带半湿润常绿阔叶林。保护和恢复森林，可增加森林覆盖率，增加森林活立木蓄积量，从而增加林产品总值和可交易碳汇值，森林的整体经济效益显著提升。加快森林公园、湿地公园、自然保护区、生态农业区建设，快速发展生态旅游产业，带动旅游业经济增长，创造出更多的绿色GDP，促进经济发展方式转变。

# 第七章   保障机制

## 第一节 加强组织领导

本规划作为师宗县国土空间规划的专项规划，在师宗县政府的统一领导下组织实施，是师宗县开展国土空间生态保护和修复工作的基本依据，是实现师宗县可持续发展的基本政策。

### 一、加强规划实施政府主导，落实地方责任

成立以师宗县政府主要领导为组长，自然资源、林草、农业农村、水务、生态环境等多部门负责人为成员的国土空间生态修复工作领导小组，全面负责统筹协调全县生态修复工作。明确各部门在生态修复工作中的职责分工，构建“政府主导、部门协同、上下联动”的工作格局。自然资源部门负责规划的编制与实施管理、项目审批和监督等工作；林草部门主要承担森林、草原生态系统的修复与保护任务；农业农村部门聚焦农田生态系统修复、农业面源污染治理及农村人居环境改善；水务部门负责水生态修复、水资源管理和河道整治等工作；生态环境部门负责生态环境监测、污染防治监督以及生态保护红线监管等事务。各部门各司其职、密切配合，形成强大的工作合力，共同推进生态修复工作顺利开展。

### 二、强化监督考核与问责机制

制定详细的生态修复工作监督考核办法，建立科学合理的考核指标体系，将生态修复任务完成情况、工程质量、资金使用效率、生态环境改善效果等纳入政府部门绩效考核体系。定期对各部门、各乡（镇、街道）的生态修复工作进行全面检查和评估，通过实地调研、查阅资料、数据分析等方式，准确掌握工作进展和成效。对工作成绩突出、成效显著的部门和单位给予表彰和奖励，在资金分配、项目安排等方面给予优先支持；对工作不力、未能按时完成任务或出现严重生态环境问题的部门和责任人进行严肃问责，依法依规追究相关责任，确保生态修复工作责任落实到位，工作高效推进。

## 第二节 落实规划传导

### 一、加强上下规划衔接

师宗县国土空间生态修复规划严格遵循省级、市级相关规划的要求进行编制和实施，确保规划目标、任务、重大工程与上级规划紧密衔接、协调一致。加强与曲靖市国土空间生态修复规划的沟通与对接，及时了解上级规划的调整变化，对本规划进行相应的优化和完善，保证规划的连贯性和一致性。同时，指导各乡（镇、街道）依据本规划制定具体的实施方案，明确工作目标、任务分工、实施步骤和保障措施，将规划目标层层分解，落实到具体项目和责任人，确保规划在基层得到有效执行。

- 促进部门协同合作

建立生态修复规划实施部门协同联动机制，加强自然资源、林草、农业农村、水务、生态环境等部门之间的信息共享和沟通协调。定期召开联席会议，共同研究解决规划实施过程中遇到的重大问题和困难。在项目申报、审批、实施和监管等环节，各部门按照职责分工，密切配合、协同推进，避免出现多头管理、职责不清、相互推诿等现象。例如，在河流生态修复项目中，水务部门负责河道整治工程，生态环境部门负责水质监测和污染防治，林草部门负责河岸植被恢复，各部门协同作战，共同提升河流生态系统的质量。通过加强部门协同合作，提高规划实施

效率，形成生态修复工作的强大合力。

- 第三节 负面清单管理

- 一、严格执行负面清单制度

依据国家和地方相关法律法规，结合师宗县实际情况，制定详细的生态保护负面清单。明确各类生态保护红线、生态空间管控区域的边界和管控要求，对禁止类和限制类行为进行清晰界定。各部门严格按照负面清单内容开展管理工作，对在生态保护红线内“开天窗”式开发、破坏自然保护区生态环境、非法占用湿地等禁止类行为，坚决予以制止和查处，依法追究相关责任人的法律责任；对改变河道岸线、建设硬质化堤岸护坡、在生态敏感区进行开发建设等限制类行为，严格审批程序，加强全过程监管，确保开发建设活动符合生态保护要求，维护生态系统的原真性和完整性。

- 二、加强监督检查与执法力度

建立健全负面清单监督检查机制，综合运用卫星遥感、无人机监测、地面巡查等技术手段和监管方式，对各类开发建设活动进行全方位、动态化的监测和监管。加强对重点生态区域、生态保护红线范围以及负面清单管控区域的日常巡查，及时发现和处理违反负面清单的行为。加大执法力度，对违法违规行为依法严肃查处，根据情节轻重给予相应的行政处罚，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。同时，建立举报奖励制度，鼓励公众对违反负面清单的行为进行监督举报，形成全社会共同参与生态保护的良好氛围，确保负面清单制度得到有效执行。

## 第四节 创新政策体系

一、完善生态补偿机制

结合师宗县不同区域的生态功能、经济发展水平和资源禀赋，制定并完善生态保护补偿政策。明确生态补偿的范围、标准和方式，加大对重点生态功能区、生态保护红线区域以及因生态保护导致经济发展受限地区的生态补偿力度。探索多元化的生态补偿方式，除财政转移支付外，积极开展生态产品价值实现机制试点，通过生态旅游、生态农业、生态碳汇交易等方式，实现生态保护与经济发展的良性互动，让保护生态的地区和群众从生态保护中获得更多经济收益。例如，建立生态补偿基金，资金来源包括政府财政投入、受益地区和企业的补偿资金、社会捐赠等，用于支持生态保护和修复工作，提高当地居民保护生态的积极性和主动性。

二、鼓励公众参与政策制定与实施

制定鼓励公众参与生态修复的政策措施，建立健全公众参与机制。加强生态环保宣传教育，通过多种渠道和形式，如举办生态环保讲座、开展科普活动、利用媒体宣传等，提高公众的生态环保意识和参与能力。拓宽公众参与渠道，设立举报热线、网络平台等，方便公众对生态修复工作提出意见和建议，对破坏生态环境的行为进行监督举报。在生态修复项目规划和实施过程中，充分征求公众意见，保障公众的知情权、参与权和监督权。对积极参与生态修复和保护的公众给予表彰和奖励，引导公众自觉参与到生态建设中来，形成全社会共同参与生态修复的良好局面。

## 第五节 强化资金保障

一、加大财政资金投入力度

积极争取中央和省级财政对师宗县生态修复工作的支持，整合各类生态保护修复资金，加大县级财政对生态修复项目的投入力度。优化财政支出结构，确保资金重点投向森林生态修复、水生态环境提升、历史遗留矿山修复、生物多样性保护等关键领域和重点项目。建立财政资金稳定增长机制，根据生态修复工作的实际需求和财政收入增长情况，逐年增加财政资金投入。例如，设立生态修复专项资金，专款专用，确保资金及时足额到位，为生态修复项目的顺利实施提供坚实的资金保障。

二、拓宽多元化融资渠道

创新金融支持生态修复的方式，推广“两山银行”模式，建立生态修复效能交易平台，推动补充耕地指标和生态指标市场化交易，吸引更多社会资本参与生态修复项目。鼓励金融机构开发适合生态修复项目特点的金融产品，如绿色信贷、绿色债券、绿色保险等，为项目提供中长期、低成本的资金支持。积极推行政府和社会资本合作（PPP）模式，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，引导社会资本参与生态修复项目的投资、建设和运营。如，对于一些大型生态修复项目，可以通过公开招标的方式，选择有实力的社会资本方参与项目建设，政府与社会资本方按照合同约定分享项目收益、共担风险。同时，鼓励社会捐赠资金参与生态修复，对捐赠企业和个人给予税收优惠等政策支持，拓宽生态修复资金的来源渠道。

## 第六节 加强科技支撑

一、推动科技创新合作

加强与省内外科研院校、专业机构的深度合作，搭建产学研协同创新平台。针对师宗县生态修复中的关键技术难题，如岩溶地区石漠化治理技术、受损湿地生态系统恢复技术、矿山生态修复中土壤改良及植被重建技术等，联合开展科研攻关。鼓励高校和科研机构在师宗县设立科研实践基地，促进科技成果转化和应用。支持本地企业加大对生态修复技术研发的投入，培育一批具有自主知识产权的生态修复技术和产品，提升师宗县生态修复的科技含量和核心竞争力。例如，与相关科研单位合作，研究适合本地气候和土壤条件的新型植被恢复技术，提高植树造林的成活率和生态效益；探索利用微生物技术治理土壤污染，改善土壤质量。

二、构建生态监测智慧网络

依托国土空间“一张图”监督信息系统平台、国家生态保护红线监管平台，整合全国第三次土地调查成果、国土空间规划成果和各类专项调研、研究成果，对接国家的重要生态系统保护和修复重大工程监管平台建设，构建覆盖师宗县全域的生态修复监测智慧网络。在森林、湿地、河流、农田等重点生态区域设置高密度、多类型的监测站点，配备先进的传感器、无人机、卫星遥感等监测设备，对生态系统的结构、功能、动态变化进行全方位、实时化监测。利用大数据、人工智能、云计算等技术，对海量监测数据进行快速处理、深度分析和精准预测，为生态修复决策提供科学依据。例如，通过卫星遥感和无人机监测，实时掌握森林植被覆盖变化情况；利用传感器监测土壤湿度、水质等指标，及时发现生态系统存在的问题，为精准修复提供数据支持。

三、加强人才培养与技术培训

制定生态修复人才培养计划，依托本地高校和职业院校，开设相关专业课程，培养一批懂生态、懂技术、懂管理的专业人才。定期组织生态修复技术培训和学术交流活动，邀请国内外专家学者为本地技术人员和管理人员授课，分享最新的生态修复理念、技术和经验。鼓励技术人员参加行业培训和学术研讨会，提升专业技能和综合素质。同时，积极引进高层次生态修复人才和团队，为师宗县生态修复工作提供智力支持。例如，举办生态修复技术专题培训班，针对不同领域的技术人员进行分类培训，提高他们在实际工作中的技术应用能力；与高校合作建立人才实习基地，吸引优秀毕业生参与师宗县生态修复项目，为行业发展储备人才。

## 第七节 强化评估监管

一、建立科学评估体系

制定师宗县国土空间生态修复规划实施评估办法，明确评估的目标、内容、指标、方法和程序。建立涵盖生态系统质量、修复工程效果、社会经济效益、政策执行情况等多维度的评估指标体系，采用定性与定量相结合的评估方法，确保评估结果科学、客观、准确。定期对规划实施情况进行全面评估，包括阶段性评估和终期评估，及时掌握规划实施进展、成效及存在的问题。例如，通过监测森林覆盖率、生物多样性指数、水土流失治理面积等指标，评估生态系统质量的变化；通过统计就业人数、农民增收情况等数据，评估生态修复带来的社会经济效益。

二、强化项目全流程监管

建立健全生态修复项目全流程监管制度，从项目立项、设计、施工到验收，实施全过程严格监管。加强项目立项审批管理，确保项目符合生态修复规划和相关政策要求，具备可行性和必要性。规范项目设计环节，组织专家对设计方案进行严格评审，确保设计方案科学合理、技术可行。在施工过程中，加强现场监督检查，严格执行工程质量标准和技术规范，确保施工质量和安全。建立项目质量追溯机制，对施工单位的违规行为进行严肃查处。项目竣工后，严格按照验收标准进行验收，未通过验收的项目责令限期整改。例如，利用信息化手段对项目施工进度和质量进行实时监控，发现问题及时督促整改；建立项目档案管理制度，对项目各阶段的资料进行归档保存，便于追溯和查询。

## 第八节 鼓励公众参与

一、加强环保宣传教育

利用多种媒体平台，开展全方位、多层次的生态环保宣传教育活动。制作生态修复主题的宣传视频、公益广告，在电视台、网络平台等媒体播放；开设生态环保专栏，在报纸、杂志上发表科普文章，普及生态修复知识和生态环保理念。举办生态环保主题的讲座、展览、科普活动，深入社区、学校、企业进行宣传，提高公众对生态修复工作的认知度和认同感。例如，组织“生态修复科普进校园”活动，通过生动有趣的讲解和互动体验，培养学生的生态环保意识；开展“生态修复成果展”，向公众展示师宗县生态修复工作的成效，增强公众对生态修复的信心。

二、拓宽公众参与渠道

建立公众参与生态修复的多元化渠道，保障公众的知情权、参与权和监督权。设立生态修复公众咨询热线和网络平台，及时解答公众疑问，收集公众意见和建议。在生态修复项目规划和实施过程中，组织召开听证会、座谈会，广泛征求公众意见，让公众充分参与项目决策。鼓励公众参与生态修复志愿服务活动，如植树造林、湿地保护、生态监测等，通过亲身体验增强公众的生态保护意识和责任感。例如，成立生态修复志愿者协会，定期组织志愿者参与植树造林活动；邀请公众代表参与生态修复项目的监督检查，确保项目实施符合公众利益。

# 附表

## 附表1 土地利用现状统计表

| 用地分类 |  | 面积（公顷） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级地类 | 二级地类 |  |  |
| 湿地 | 内陆滩涂 | 102.65 | 0.04 |
|  | 小计 | 102.65 | 0.04 |
| 耕地 | 水田 | 8708.75 | 3.13 |
|  | 水浇地 | 664.66 | 0.24 |
|  | 旱地 | 74693.20 | 26.82 |
|  | 小计 | 84066.61 | 30.19 |
| 种植园用地 | 果园 | 1750.81 | 0.63 |
|  | 茶园 | 0.06 | 0.00 |
|  | 其他园地 | 2468.46 | 0.89 |
|  | 小计 | 4219.33 | 1.52 |
| 林地 | 乔木林地 | 129570.10 | 46.53 |
|  | 竹林地 | 133.33 | 0.05 |
|  | 灌木林地 | 26610.12 | 9.56 |
|  | 其他林地 | 13598.04 | 4.88 |
|  | 小计 | 169911.59 | 61.02 |
| 草地 | 天然牧草地 | 4.72 | 0.00 |
|  | 其他草地 | 2727.01 | 0.98 |
|  | 小计 | 2731.73 | 0.98 |
| 商业服务业用地 | 商业服务业设施用地 | 223.09 | 0.08 |
|  | 物流仓储用地 | 60.12 | 0.02 |
|  | 小计 | 283.21 | 0.10 |
| 工矿用地 | 工业用地 | 678.87 | 0.24 |
|  | 采矿用地 | 775.02 | 0.28 |
|  | 小计 | 1453.89 | 0.52 |
| 住宅用地 | 城镇住宅用地 | 511.87 | 0.18 |
|  | 农村宅基地 | 5749.95 | 2.06 |
|  | 小计 | 6261.82 | 2.25 |
| 公共管理与公共服务用地 | 机关团体新闻出版用地 | 106.20 | 0.04 |
|  | 科教文卫用地 | 254.21 | 0.09 |
|  | 公园与绿地 | 83.90 | 0.03 |
|  | 小计 | 444.31 | 0.16 |
| 特殊用地 | 特殊用地 | 90.90 | 0.03 |
|  | 小计 | 90.90 | 0.03 |
| 交通运输用地 | 铁路用地 | 112.74 | 0.04 |
|  | 公路用地 | 2141.75 | 0.77 |
|  | 城镇村道路用地 | 263.03 | 0.09 |
|  | 交通服务场站用地 | 29.84 | 0.01 |
|  | 农村道路 | 2665.64 | 0.96 |
|  | 港口码头用地 | 1.61 | 0.00 |
|  | 小计 | 5214.61 | 1.87 |
| 水域及水利设施用地 | 河流水面 | 1121.49 | 0.40 |
|  | 水库水面 | 906.62 | 0.33 |
|  | 坑塘水面 | 396.43 | 0.14 |
|  | 水工建筑用地 | 78.16 | 0.03 |
|  | 沟渠 | 92.79 | 0.03 |
|  | 干渠 | 1.71 | 0.00 |
|  | 小计 | 2597.2 | 0.93 |
| 养殖坑塘 | 养殖坑塘 | 124.74 | 0.04 |
|  | 小计 | 124.74 | 0.04 |
| 其他土地 | 广场用地 | 11.07 | 0.00 |
|  | 空闲地 | 14.38 | 0.01 |
|  | 设施农用地 | 527.03 | 0.19 |
|  | 裸土地 | 166.79 | 0.06 |
|  | 裸岩石砾地 | 182.66 | 0.07 |
|  | 公用设施用地 | 44.59 | 0.02 |
|  | 小计 | 946.52 | 0.34 |
| 合计 |  | 278449.11 | 100.00 |

## 附表2 国土空间生态修复分区表

| 序号 | 分区名称 | 面积 | 区域范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （公顷） |  |
| 1 | 南盘江流域生物多样性保护与水土流失综合治理修复区 | 151153.1 | 属珠江水系南盘江下游流域，位于师宗县南部，涉及龙庆乡、五龙乡、高良乡。 |
| 2 | 中部农田综合整治与石漠化综合治理修复区 | 103851.13 | 位于师宗县中北部，涉及彩云镇、葵山镇、大同街道、漾月街道、丹凤街道、竹基镇。 |
| 3 | 竹菁河上游水土保持与矿山综合治理修复区 | 23444.88 | 位于师宗县北部雄壁镇 |
| 合计 |  | 278449.11 |  |

## 附表3 国土空间生态修复重点区域

| 序号 | 重点区域名称 | 区域分布 | 重点任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山生态修复重点区 | 雄壁镇扯乐村民委员会、束岗村民委员会、瓦鲁村民委员会、法召村民委员会、雄壁社区居民委员会、独龙村民委员会、大舍村民委员会、天生桥村民委员会、雨柱村民委员会、小哨村民委员会、下鸭子塘村民委员会、小阿舍村民委员会、长冲村民委员会、小黑纳村民委员会、蒲草塘村民委员会；葵山镇地利找村民委员会、温泉村民委员会、峰龙潭村民委员会、马厂村民委员会。 | 加快推进历史遗留矿山生态修复，因地制宜推进历史遗留矿山生态修复。按照“宜林则林、宜耕则耕、宜建则建、宜景则景”原则，通过地质环境治理、地形重塑、土壤重构、植被重建等综合治理措施，恢复矿山生态；积极推进雄壁镇采煤沉陷区综合治理，对沉陷影响区实施植树造林、封禁管护、森林抚育，通过采取路面翻修、塌方路段修复、新建道路、路面修补、道路绿化、修建沟渠等措施，加强建设和完善采煤沉陷区受损的道路、水利、市政管网等基础设施。对受沉陷影响的设施、地物进行恢复治理和综合利用，恢复和改善区内生态环境；生产矿山严格落实矿山环境治理恢复和土地复垦责任，遵循“谁开采、谁复垦”的原则，严格按照“边开采，边修复”的原则规范生产，加强生产矿山生态修复监管，防止生产矿山问题转为历史遗留问题。加强矿山生态环境保护，严控矿山数量，防止过度开采。重点加强自然保护地及重要水源地周边矿山生态环境保护修复，优化布局，集约高效开发利用矿山资源。因地制宜结合实际推动矿山升级改造，确保矿山关闭后地质环境、土地资源、生态环境和社会经济的可持续发展。新建矿山按照绿色矿山标准要求进行规划、设计、建设和运营管理。 |
| 2 | 水土流失治理重点区 | 五龙壮族乡鲁克村民委员会、大厂村民委员会、南岩村民委员会、花桂村民委员会、狗街村民委员会、新庄科村民委员会、牛尾村民委员会；龙庆彝族壮族乡阿那黑村民委员会；高良壮族苗族瑶族乡团坡村民委员会、戈勒村民委员会、设里村民委员会、纳厦村民委员会；雄壁镇扯乐村民委员会、束岗村民委员会、瓦鲁村民委员会、法召村民委员会、雄壁社区居民委员会、独龙村民委员会、大舍村民委员会、天生桥村民委员会、雨柱村民委员会、小哨村民委员会、下鸭子塘村民委员会、小阿舍村民委员会、长冲村民委员会、小黑纳村民委员会、蒲草塘村民委员会；竹基镇斗坞村民委员会、龙甸村民委员会、阿白村民委员会、永安村民委员会 | 坚持以自然恢复为主，工程恢复为辅。在侵蚀强度大的区域开展小流域国家水土保持重点工程，采取种植水保林、经果林、封禁治理、溪沟整治、污水处理等措施，控制水土流失，提高水土保持能力。开展南盘江大型河道堤岸支护，河堤疏浚，加高加固工程，防止水土流失。开展漾月街道小石山水库、竹基镇阿宜格水库、雄壁镇大舍河小阿舍流域开展小流域综合治理工程，采取种植水保林、经果林、封禁治理、坡面治理、河道整治、污水处理等措施，控制水土流失。 |
| 3 | 石漠化综合治理重点区 | 漾月街道办事处峰岭村民委员会、 捏龙村民委员会、新村社区居民委员会、法雨社区居民委员会、法块社区居民委员会、西华社区居民委员会、路新社区居民委员会、漾月社区居民委员会、永安村民委员会；丹凤街道办事处海宴社区居民委员会、法杂村民委员会、淑足村民委员会、矣腊社区居民委员会、山龙村民委员会、大堵社区居民委员会、古城社区居民委员会、文笔社区居民委员会、丹凤社区居民委员会；竹基镇坞白村民委员会、阿白村民委员会、斗坞村民委员会、本寨村民委员会、七排村民委员会、抵鲁村民委员会、竹基社区居民委员会、界桥社区居民委员会、六丘村民委员会、龙甸村民委员会、小黑纳村民委员会、蒲草塘村民委员会、查拉村民委员会；葵山镇黎家坝村民委员会、者黑村民委员会、地利找村民委员会、瓦葵社区居民委员会、马厂村民委员会、峰龙潭村民委员会、温泉村民委员会、山乌果村民委员会、者黑村民委员会、马湾村民委员会；彩云镇足法村民委员会、红土村民委员会、额则村民委员会、务龙村民委员会、长街村民委员会、槟榔社区居民委员会、石洞村民委员会、路撒村民委员会；大同街道办事处牛宿村民委员会、大同社区居民委员会、糯白村民委员会、色从村民委员会、阿梅者村民委员会、黑那村民委员会、米车社区居民委员会、长桥村民委员会、官庄村民委员会、石碑社区居民委员会、新安社区居民委员会；五龙壮族乡鲁克村民委员会、大厂村民委员会、南岩村民委员会、花桂村民委员会、狗街村民委员会、新庄科村民委员会、牛尾村民委员会、曲祖村民委员会、法岗村民委员会、得勒村民委员会、保太村民委员会、平寨村民委员会、脚家箐村民委员会、泥槽村民委员会；龙庆彝族壮族乡朝阳村民委员会、扯寨村民委员会、下寨村民委员会、笼杂村民委员会、黑尔村民委员会、阿那黑村民委员会、落红甸村民委员会、龙庆村民委员会、杜吉村民委员会、庄科村民委员会、束米甸村民委员会、豆温村民委员会、山黑村民委员会；高良壮族苗族瑶族乡团坡村民委员会、戈勒村民委员会、纳非村民委员会、科白村民委员会、雨厦村民委员会、设里村民委员会、便料村民委员会、窝德村民委员会、坝林村民委员会、纳厦村民委员会、笼嘎村民委员会；雄壁镇扯乐村民委员会、束岗村民委员会、瓦鲁村民委员会、法召村民委员会、雄壁社区居民委员会、独龙村民委员会、大舍村民委员会、天生桥村民委员会、雨柱村民委员会、小哨村民委员会、下鸭子塘村民委员会、小阿舍村民委员会、长冲村民委员会、小黑纳村民委员会、蒲草塘村民委员会。 | 加大封山育林与管护力度，保护好石漠化区域林草植被。对石漠化治理工程进行规划，通过采取造林种草、陡坡耕地退耕还林还草、加强基本农田和配套小型水利建设，优化农村能源结构，减少森林资源消耗，改善农村人畜饮水条件以及对不具备基本生存条件的地区实施生态移民等措施,有效推进石漠化防治工作。 |
| 4 | 水环境综合整治重点区 | 师宗县110个村委会皆有分布。包括东风水库、大堵水库、溜子田水库三处规模较大的集中式饮用水水源地，南盘江、甸溪河、子午河、九龙河等水域空间。 | 统筹包括水源地、河流等水域空间水资源、水生态、水环境治理，改善河流、水库生态环境和水域生态功能。开展水环境治理，加强骨干河流水库水生态保护，构建覆盖全县的生态水网。 |
| 5 | 森林(草原)生态 | 五龙壮族乡鲁克村民委员会、大厂村民委员会、南岩村民委员会、花桂村民委员会、狗街村民委员会、新庄科村民委员会、牛尾村民委员会、曲祖村民委员会、法岗村民委员会、得勒村民委员会、保太村民委员会、平寨村民委员会；龙庆彝族壮族乡泥槽村民委员会、朝阳村民委员会、扯寨村民委员会、下寨村民委员会、笼杂村民委员会、黑尔村民委员会、阿那黑村民委员会、落红甸村民委员会、龙庆村民委员会、杜吉村民委员会、庄科村民委员会、束米甸村民委员会、豆温村民委员会、山黑村民委员会；高良壮族苗族瑶族乡团坡村民委员会、戈勒村民委员会、纳非村民委员会、科白村民委员会、雨厦村民委员会、设里村民委员会、便料村民委员会、窝德村民委员会、坝林村民委员会、纳厦村民委员会、笼嘎村民委员会；大同街道办事处牛宿村民委员会、糯白村民委员会、阿梅者村民委员会、黑那村民委员会；丹凤街道办事处海宴社区居民委员会、法杂村民委员会、淑足村民委员会、文笔社区居民委员会、矣腊社区居民委员会、大堵社区居民委员会；漾月街道办事处峰岭村民委员会、捏龙村民委员会、法雨社区居民委员会、西华社区居民委员会；彩云镇务龙村民委员会。 | 持保护优先、自然恢复为主、人工修复为辅的原则。以南盘江流域为重点，开展生态保育。以自然保护为主要功能导向，须强制性严格保护的区域，主要为生态保护红线划定区域，集中于云南师宗丁累大箐自然保护区和云南师宗南丹山风景名胜区等区域；提高南盘江两岸森林的水源涵养能力，提升森林生态系统水源涵养、水土保持和防风固沙功能。深化增草增林增绿治理，实施低产低效林改造和中幼龄林抚育工程、退化林修复，营造灌木林，提高森林质量，提高森林覆盖度，增加林木多样性。 |
| 6 | 生物多样性保护重点区 | 五龙壮族乡鲁克村民委员会、大厂村民委员会、南岩村民委员会、花桂村民委员会、狗街村民委员会、新庄科村民委员会、牛尾村民委员会、曲祖村民委员会、法岗村民委员会、得勒村民委员会、保太村民委员会、平寨村民委员会；龙庆彝族壮族乡泥槽村民委员会、朝阳村民委员会、扯寨村民委员会、下寨村民委员会、笼杂村民委员会、黑尔村民委员会、阿那黑村民委员会、落红甸村民委员会、龙庆村民委员会、杜吉村民委员会、庄科村民委员会、束米甸村民委员会、豆温村民委员会、山黑村民委员会；高良壮族苗族瑶族乡团坡村民委员会、戈勒村民委员会、纳非村民委员会、科白村民委员会、雨厦村民委员会、设里村民委员会、便料村民委员会、窝德村民委员会、坝林村民委员会、纳厦村民委员会、笼嘎村民委员会；大同街道办事处牛宿村民委员会、糯白村民委员会、阿梅者村民委员会、黑那村民委员会；丹凤街道办事处海宴社区居民委员会、法杂村民委员会、淑足村民委员会、文笔社区居民委员会、矣腊社区居民委员会、大堵社区居民委员会；漾月街道办事处峰岭村民委员会、捏龙村民委员会、法雨社区居民委员会、西华社区居民委员会；彩云镇务龙村民委员会。 | 加强野生动植物保护，重点推进自然保护区建设，加 强生物多样性保护的宣传教育，初步建立生物多样性宣传与教育体系，民众生物多样性保护意识明显提高。加强重要物种及其遗传资源的迁地保护，重点开展一些高濒危物种的拯救工作。对菌子山自然保护区有着良好开发前景的乡土树种，包括濒临灭绝及珍稀名贵的物种进行普查，建立珍稀濒危物种植物园。加大珍稀野生动植物保护力度，建立动态监测档案，对保护地内的珍稀濒危动植物，古树名木等重点保护对象，制定特殊保护措施，实施有效保护。编制猕猴保护规划，开展猕猴栖息地植被恢复。加强区内天然林保护，为区内生物提供栖息地，加强外来物种入侵防治，保障区内生物多样性。结合湿地公园建设对重要河湖湿地、大型水库及其周边等区域开展湿地生态修复。 |
| 7 | 农业空间生态修复重点区 | 丹凤街道海宴社区居民委员会、大堵社区居民委员会；大同街道米车社区居民委员会、新安社区居民委员会、大堵社区居民委员会、路撒村民委员会；龙庆乡束米甸村民委员会、笼杂村民委员会、落红甸村民委员会；彩云镇足法村民委员会、红土村民委员会、额则村民委员会、务龙村民委员会、长街村民委员会、槟榔社区居民委员会、石洞村民委员会、路撒村民委员会；葵山镇查拉村民委员会、黎家坝村民委员会、者黑村民委员会、地利找村民委员会、瓦葵社区居民委员会、峰龙潭村民委员会、温泉村民委员会、山乌果村民委员会、者黑村民委员会、马湾村民委员会。 | 推进全域土地综合整治，通过整合农用地、建设用地和生态用地，提升土地利用效率，生态环境持续改善，促进乡村振兴。加快高标准农田建设，加强对低效及不合理利用农用地的利用，提高耕地质量和土地集中连片度。以小流域为单元进行综合治理，建设配套小型水利水保工程，解决基本农田灌溉问题。对原有的耕地质量进行改造提升，降低农业生产成本，完善农业基础设施，科学指导化肥规范使用，减少面源污染；开展耕地生产障碍项目修复利用，对农村生活污水、农村黑臭水体进行专项治理，改善人居环境。 |
| 8 | 城镇空间生态修复重点区 | 丹凤街道办事处古城社区居民委员会、文笔社区居民委员会、丹凤社区居民委员会；漾月街道办事处西华社区居民委员会、法雨社区居民委员会、路新社区居民委员会、漾月社区居民委员会；雄壁社区居民委员会；大同街道办事处大同社区居民委员会、米车社区居民委员会；葵山镇温泉村民委员会、瓦葵社区居民委员会；竹基镇竹基社区居民委员会；彩云镇师宗县彩云中学、红土村民委员会、师宗县农场；高良壮族苗族瑶族乡设里村民委员会；五龙壮族乡狗街村民委员会；龙庆彝族壮族乡龙庆村民委员会。 | 重点围绕师宗县中心城区生态功能的提升，开展城市绿地系统、环保基础设施配套建设，完善蓝绿空间结构。对城市道路进行提升改造，增植补绿。改造公园绿道，路灯安装及补植扩绿，通过绿化建设不断提高人均绿地面积和城市绿地率。对餐厨垃圾进行资源化处理利用，加强城市雨污水分流管理，严格控制公共建筑，私人建筑雨污水分流，完善化粪池设施等，控制好雨污分流的增量，逐步减少存量，使城镇生态环境问题得到有效治理，城市人居环境明显改善。 |

## 附表4 国土空间生态修复重点项目安排表

| 序号 | 项目所属空间 | 子工程名称 | 重点项目名称 | 实施区域 | 任务及规模 | 时序安排 | 投资估算 (万元) | 牵头主体 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态空间 | 矿山生态修复工程 | 师宗县历史遗留矿山生态修复 | 师宗县 | 对144个历史遗留矿山进行恢复治理。结合师宗县历史遗留矿山现状，因矿制宜修复历史遗留矿山。根据损毁程度和损毁类型，分类采取修复措施。对于矿山损毁程度较轻的，以自然修复为主，辅以人工措施，采取坡面插播爬藤、播种草籽、设置围栏警示等措施促进矿山自然恢复；针对损毁和景观破坏严重的矿山，采取工程整治，有条件的区域进行土地平整、复垦为耕地，边坡和不具备复垦耕地区域采取边坡清理、土壤培肥、补种灌木及爬藤植被、补植补种、播种草籽及周边设置围栏及警示牌等措施恢复植被，逐步控制水土流失和石漠化，改善矿区生态环境。修复历史遗留矿山面积232.07公顷。 | 2021-2026 | 3079.77 | 师宗县自然资源局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 2 | 生态空间 | 矿山生态修复工程 | 师宗县“十四五”采煤沉陷区综合治理工程 | 雄壁镇大舍至瓦路一带 | 推进师宗县雄壁镇采煤沉陷区治理工作，采取道路路面翻修、塌方路段修复、新建道路、路面修补、道路绿化、修建沟渠等工程措施，加强建设和完善采煤沉陷区受损的道路、水利、市政管网等基础设施。对受沉陷影响的设施、地物进行恢复治理和综合利用，消除地质灾害隐患，恢复和改善区内生态环境。 | 2021-2026 | 5748 | 师宗县自然资源局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 3 | 生态空间 | 矿山生态修复工程 | 竹菁河上游水土保持与矿山综合治理工程 | 雄壁镇 | 全面推进竹菁河上游水土保持治理工程，通过植树造林，封禁治理，溪沟整治，污水处理等措施，控制水土流失和石漠化。以辅助修复为主，加大森林抚育，恢复植被，加强退化生态系统恢复，维护生物多样性，提高森林覆盖率。加强珍稀野生动植物及其栖息地保护，废弃矿山复绿、退耕还林。加强矿山生态修复，综合治理采煤沉陷区，助推绿色矿山建设，进行生态重塑，废弃矿山复绿、退耕还林。 | 2021-2026 | 4800 | 师宗县自然资源局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 4 | 生态空间 | 水土流失防治工程 | 小石山水库小流域国家水土保持重点工程 | 漾月街道小石山水库 | 完成小石山森林公园规划总体规划编制；依托小石山水库建设小石山森林公园，面积200公顷；完善森林公园的保护设施、基础设施和宣教设施。 | 2021-2030 | 300 | 师宗县水务局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 5 | 生态空间 | 水土流失防治工程 | 阿宜格水库小流域国家水土保持重点工程 | 竹基镇 | 种植水保林、经果林400公顷，封禁治理600公顷，溪沟整治3千米、污水处理工程1件。 | 2021-2030 | 1200 | 师宗县水务局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 6 | 生态空间 | 水土流失防治工程 | 小阿舍小流域国家水土保持重点工程 | 雄壁镇大舍河 | 种植水保林、经果林380公顷，封禁治理700公顷，溪沟整治2千米，污水处理工程1件。 | 2021-2030 | 1300 | 师宗县水务局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 7 | 生态空间 | 水土流失防治工程 | 牛尾小流域国家水土保持重点工程 | 五龙乡 | 种植水保林、经果林450公顷，封禁治理600公顷，溪沟整治2.5千米，污水处理工程1件。 | 2021-2030 | 1200 | 师宗县水务局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 8 | 生态空间 | 水土流失防治工程 | 设里小流域国家水土保持重点工程 | 高良乡 | 种植水保林、经果林400公顷，封禁治理700公顷，溪沟整治2.6千米，污水处理工程1件。 | 2021-2030 | 1300 | 师宗县水务局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 9 | 生态空间 | 水土流失防治工程 | 豆温小流域国家水土保持重点工程 | 龙庆乡 | 种植水保林、经果林500公顷，封禁治理8400公顷，溪沟整治1.8千米，污水处理工程1件。 | 2021-2030 | 1400 | 师宗县水务局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 10 | 生态空间 | 水土流失防治工程 | 南盘江河道治理重大工程 | 南盘江 | 南盘江大型河道堤岸支护，防止水土流失，河堤疏浚加高加固，设计防洪标准20年一遇。 | 2021-2035 | 446 | 师宗县水务局 | 《师宗县国土空间总体规划（2021-2035年）》 |
| 11 | 生态空间 | 石漠化综合治理工程 | 石漠化治理示范工程 | 漾月街道办、雄壁镇 | 对师宗县石漠化治理示范工程进行规划；确定植被恢复的造林树种；营造混交林，形成复层森林结构；建设石漠化治理示范基地60公顷。其中在阴凉箐至大舍流域雄壁镇实施面积30公顷，在子午河流域漾月街道实施面积30公顷。 | 2021-2030 | 1000 | 师宗县林业和草原局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 12 | 生态空间 | 石漠化综合治理工程 | 大同石漠化治理工程 | 大同街道 | 对石漠化治理工程进行规划；通过采取造林种草、陡坡耕地退耕还林还草、加强基本农田和配套小型水利建设、积极发展农村能源、改善农村人畜饮水条件以及对不具备基本生存条件的地区实施生态移民等措施,综合治理,迅速推进石漠化防治工作。实施面积2132公顷。 | 2026-2035 | 1473.86 | 师宗县林业和草原局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 13 | 生态空间 | 石漠化综合治理工程 | 五龙石漠化治理工程 | 五龙乡 | 对石漠化治理工程进行规划；通过采取造林种草、陡坡耕地退耕还林还草、加强基本农田和配套小型水利建设、积极发展农村能源、改善农村人畜饮水条件以及对不具备基本生存条件的地区实施生态移民等措施,综合治理,迅速推进石漠化防治工作。实施面积2737公顷。 | 2026-2035 | 1892.08 | 师宗县林业和草原局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 14 | 生态空间 | 石漠化综合治理工程 | 龙庆石漠化治理工程 | 龙庆乡 | 对石漠化治理工程进行规划；通过采取封山育林造林种草、陡坡耕地退耕还林还草、加强基本农田和配套小型水利建设、积极发展农村能源、改善农村人畜饮水条件以及对不具备基本生存条件的地区实施生态移民等措施,综合治理,迅速推进石漠化防治工作。实施面积2132公顷。 | 2026-2035 | 1721.33 | 师宗县林业和草原局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 15 | 生态空间 | 水环境综合治理 | 师宗县子午河天然湿地流域治理 | 子午河天然湿地 | 污水处理厂尾水管道、子午河人工湿地。 | 2022-2025 | 80000 | 师宗县水务局 | 师宗县生态环境保护“十四五”规划项目 |
| 16 | 生态空间 | 水环境综合治理 | 师宗县通源河黑臭水体治理及改造绿化 | 通源河 | 对通源河进行改造，打造至城区景观河，将通源河河水引至荣海新区，河两边建10米绿化。 | 2021-2025 | 90000 | 师宗县水务局 | 《曲靖市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》 |
| 17 | 生态空间 | 水环境综合治理 | 师宗县千吨万人饮用 水源径流区环境治理 项目 | 师宗县 | 各乡镇饮用水源保护区污水治理、垃圾转运、标牌防护栏设置、焦炭穿越防护撞及导流。 | 2022-2025 | 11000 | 曲靖市生态环境局师宗分局 | 曲靖市生态环境保护“十四五”规划 |
| 18 | 生态空间 | 水环境综合治理 | 师宗县子午河西舍古至响水段治理工程 | 师宗县 | 治理河段总长 7.12千米，河道清淤、疏浚、加固、修建取水闸、亲水平台、监测设备、自动化控制系统、河道沿岸生态绿化等其他附属设施。 | 2022-2025 | 2848 | 曲靖市生态环境局师宗分局 | 曲靖市重点流域水生态环境保护“十四五”规划研究报告、师宗县“十四五”农村供水保障规划（2020—2025） |
| 19 | 生态空间 | 水环境综合治理 | 师宗县污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程 | 师宗县 | 项目主要对师宗县污水处理厂尾水进行深度处理，进一步削减污水处理厂尾水对子午河水质的影响，改善子午河水环境，通过实施子午河生态补水，构建良性 水循环系统，实现子午河生态最大化，具体工程内容 如下 ：尾水管网工程；人工湿地工程：曝气塘、沉淀塘、垂直潜流人工湿地、生态沟、调蓄库塘以及相关配套设施。 | 2021-2025 | 9761 | 曲靖市生态环境局师宗分局、师宗县水务局 | 曲靖市重点流域水生态环境保护“十四五”规划研究报告、师宗县“十四五”农村供水保障规（2020—2025） |
| 20 | 生态空间 | 水环境综合治理 | 南盘江师宗县段干流及主要支入河排污口进行规范整治 | 师宗县 | 对南盘江主要干流、师宗县建成区主要河流及辖区内10平方千米以上开展排查整治。 | 2021-2025 | 50 | 曲靖市生态环境局师宗分局、师宗县水务局 | 曲靖市重点流域水生态环境保护“十四五”规划研究报告、师宗县“十四五”农村供水保障规（2020—2025） |
| 21 | 生态空间 | 水环境综合治理 | 师宗县者黑村农村黑臭水体整治工程 | 师宗县 | 该项目建设规模及内容：控源截污工程、生态修复工程、水系修复工程。 | 2021-2025 | 614 | 曲靖市生态环境局师宗分局、师宗县水务局 | 曲靖市重点流域水生态环境保护“十四五”规划研究报告、师宗县“十四五”农村供水保障规（2020—2025） |
| 22 | 生态空间 | 水环境综合治理 | 师宗县设里河鲁古至蚌古楼段治理工程 | 师宗县 | 开展河道治理、新建堤防、护脚、排洪管、排涝口，两岸布置亲水台阶，不断加强水环境生态治理与修复力度，改善河道水生态环境，深入推进绿美河湖建设。治理河段左岸新建河堤总长27.4km，河道疏浚13.7km | 2025-2026 | 3300 | 师宗县水务局 | 曲靖市国土空间总体规划(2021-2035)、师宗县拟纳入国家、省、市“十五五”规划的重大工程项目 |
| 23 | 生态空间 | 水环境综合治理 | 师宗县响水河西舍古至响水段治理工程 | 师宗县 | 开展河道治理、新建堤防、护脚、排洪管、排涝口，两岸布置亲水台阶，不断加强水环境生态治理与修复力度，改善河道水生态环境，深入推进绿美河湖建设。 | 2021-2025 | 2400 | 师宗县水务局 | 曲靖市国土空间总体规划(2021-2035) |
| 24 | 生态空间 | 水环境综合治理 | 曲靖市九龙河师宗段河道治理工程 | 师宗县 | 九龙河师宗段河道治理工程，提升防洪能力，防洪标准为10年一遇，堤防工程级别为5级。河道总长10.2千米，其中：干流治理长10千米，支流响水河汇口段治理长0.2千米。新建(改造)DN300、DN400预制混凝土承插管排水口45个，在左、右岸沿线每隔500-800米设置一座C20混凝土亲水踏步。保护人口8900人，保护耕地面积7800亩，排涝受益面积2500亩。 | 2025-2026 | 3100 | 师宗县水务局 | 曲靖市国土空间总体规划(2021-2035)、师宗县拟纳入国家、省、市“十五五”规划的重大工程项目 |
| 25 | 生态空间 | 林草质量提升工程 | 公益林管护工程 | 龙庆乡、五龙乡、高良乡 | 对师宗县公益林保护工程进行规划；完善生态公益林保护制度，全面保护森林资源，保护面积共计55593.33公顷；引入公益林信息化管理系统，实现对生态公益林数据的管理与维护。 | 2021-2030 | 1000 | 师宗县林业和草原局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 26 | 生态空间 | 林草质量提升工程 | 城乡面山植被恢复工程 | 丹凤街道、漾月街道 | 对师宗县城镇面山植被恢复工程进行规划；在通过封山育林和植苗的造林方式，规划恢复面山植被100公顷。 | 2021-2030 | 500 | 师宗县林业和草原局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 27 | 生态空间 | 林草质量提升工程 | 水源涵养林建设工程 | 丹凤街道大堵村；竹基镇，涉及竹基、斗坞、坞白、蒲草塘；雄壁镇的束岗、扯乐、小黑纳等村委会 | 完成大堵水库、东风水库水源涵养林建设和提升工程作业设计；建设或提升改造水源涵养林面积共计100公顷；完善饮用水源地保护设施，设立防护网、界桩、保护标志。 | 2021-2030 | 600 | 师宗县水务局 | 《曲靖市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》、师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 28 | 生态空间 | 生物多样性保护工程 | 生物多样性保护宣传与教育工程 | 师宗全县 | 制定师宗县生物多样性保护宣传与教育工程规划；宣传与教育基地建设；开展宣传教育活动。 | 2021-2030 | 200 | 师宗县林业和草原局 | 师宗县生物多样性保护实施方案（2018-2030） |
| 29 | 生态空间 | 生物多样性保护工程 | 生物多样性数据库与信息化管理能力提升 工程 | 师宗全县 | 依托科研单位，以3S技术、数据库技术、网络技术为支撑，搜集、加工、整合师宗生物多样性保护和可持续资源利用的相关数据；借助已建和要建的基础监测设施，在师宗县持续开展生物多样性监测，建立长期定位监测站和网点，开展生物多样性长期、动态监测；加强菌子山市级自然保护区生物多样性长期动态监测；开展针对性地生物多样性保护工作，为政府决策、资源保护利用提供基础数据和科学参考依据；建立全县生物多样性预警技术体系和应急响应机制。 | 2021-2025 | 500 | 曲靖市生态环境局师宗分局、师宗县林业和草原局 | 曲靖市生态环境保护“十四五”规划、《曲靖市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》 |
| 30 | 生态空间 | 生物多样性保护工程 | 外来物种防控工程 | 师宗全县 | 开展外来生物物种普查，编制外来物种防控规划，建设紫茎泽兰防控示范基地10公顷，开展入侵物种防控宣传，建立1个数据库，建立有害生物和外来入侵物种的长期监测机制和预警体系。 | 2021-2025 | 200 | 师宗县林业和草原局 | 曲靖市生态环境保护“十四五”规划、《曲靖市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》 |
| 31 | 生态空间 | 生物多样性保护工程 | 珍稀濒危物种野外救护与繁育工程 | 大 同 街道、龙庆乡、五龙乡、高良乡 | 对菌子山市级自然保护区有着良好开发前景的乡土树种，包括濒临灭绝及珍稀名贵的物种进行普查；在菌子山市级自然保护区建立珍稀濒危物种植物园，面积10公顷； | 2021-2030 | 300 | 师宗县林业和草原局 | 《师宗县国土空间总体规划（2021-2035年）》 |
| 32 | 生态空间 | 生物多样性保护工程 | 猕猴保护工程 | 大同街道、龙庆乡、五龙乡、高良乡 | 开展猕猴种群普查；编制猕猴保护规划；开展猕猴栖息地植被恢复；开展种群比较研究和遗传多样性比较研究；建设远程电子监控管理网络；在保护区外建立保护小区或保护点。 | 2021-2030 | 500 | 师宗县林业和草原局 | 《师宗县国土空间总体规划（2021-2035年）》 |
| 33 | 生态空间 | 生物多样性保护工程 | 古树名木保护工程 | 师宗全县 | 对师宗县古树名木进行普查；编制古树名木保护规划；对古树名木进行鉴定、定级、登记、编号、建档，设立标志牌，划定保护范围，提出配套的避让和保护措施；对后备古树资源进行统计，提前制定保护 措施；对濒临死亡的古树名木进行复壮；选择树龄最长、最有保护价值的古树名木，通过采集种子和营养体，繁殖古树后代，建设1个古树后代繁育基地，面积5亩。 | 2021-2030 | 200 | 师宗县林业和草原局 | 师宗县生物多样性保护实施方案（2018-2030） |
| 34 | 生态空间 | 生物多样性保护工程 | 西华寺郊野公园建设工程 | 漾月街道 | 完成西华寺郊野公园规划总体规划编制；在漾月街道建设西华寺郊野公园，面积49公顷。 | 2021-2030 | 300 | 师宗县林业和草原局 | 《师宗县国土空间总体规划（2021-2035年）》 |
| 35 | 生态空间 | 生物多样性保护工程 | 五洛河湿地公园建设工程 | 五龙乡五洛河 | 作为五洛河生物多样性保护的重要手段， 完成五洛河湿地公园规划设计，在五龙乡五洛河建设五洛河湿地公园，至规划期末，规划建设五洛河湿地公园面积39.09公顷，完善湿地公园的保护设施、基础设施和宣教设施，维护五洛河湿地生态系统的健康。 | 2021-2030 | 300 | 师宗县林业和草原局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 36 | 生态空间 | 生物多样性保护工程 | 湿地公园水源涵养综合治理工程 | 丹凤街道、漾月街道、竹基镇、葵山镇 | 湿地公园区域内以保护为主，要加强自然生态系统功能的修复，开展土地整治与污染修复、历史遗留矿山生态环境修复、自然地质灾害防治、森林质量改善、生物多样性保护。 | 2021-2035 | 22800 | 师宗县水务局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 37 | 生态空间 | 生物多样性保护工程 | 师宗县重点流域水生态监测工程 | 重点流域 | 对南盘江、五洛河等重点水生生物保护区域开展水生态监测工作，制定水生生态监测方案，每两年监测1期，每期在春、夏、秋季各采样1次，监测内容包括浮游生物、底栖动物、水生植物、水生动物等，重点监测流域内珍稀濒危保护鱼类、特有土著鱼类和外来入侵物种。 | 2021-2025 | 450 | 师宗县农业农村局 | 《曲靖市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》 |
| 38 | 农业空间 | 土地综合整治工程 | 龙庆乡高标准农田建设项目 | 龙庆乡 | 龙庆乡农田宜机化改造面积28388亩，其中: 庄科村10000亩，泥槽村6000亩，豆温村3000亩，阿那黑村818亩，黑尔村3000亩，龙庆村1970亩，扯寨村600亩，山黑村3000亩。建设农田水利沟渠354千 米。 | 2021-2025 | 8519 | 师宗县自然资源局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 39 | 农业空间 | 土地综合整治工程 | 彩云镇万亩高标准农田建设项目 | 彩云镇 | 建设高标准农田10000亩。通过土地整治建设形成集中连片、高产稳产、生态良好、抗灾能力强的万亩高标准农田建设，按照高标准建设要求完善水网、电网、路网、管网设施建设，受益2万余人。 | 2021-2025 | 3002 | 师宗县自然资源局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 40 | 农业空间 | 土地综合整治工程 | 师宗县大同街道高标准农田建设项目 | 大同街道 | 农田改造建设6.2万亩及机耕路网、沟渠网等设施建设 | 2021-2025 | 18599 | 师宗县自然资源局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 41 | 农业空间 | 土地综合整治工程 | 漾月街道高标准农田建设项目 | 漾月街道 | 土地整理6000亩，田间配套基础设施、土地平整等。 | 2021-2025 | 1800 | 师宗县自然资源局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 42 | 农业空间 | 土地综合整治工程 | 师宗县耕地质量提升改造项目 | 师宗全县 | 对原有的耕地质量进行改造提升10万亩，降低农业生产成本，完善农业基础设施，科学指导化肥规范使用，减少土壤污染和改善农业生态环境的恶化，利于农业生产的长远发展。 | 2021-2035 | 30002 | 师宗县自然资源局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 43 | 农业空间 | 土地综合整治工程 | 师宗县耕地生产障碍修复利用项目 | 师宗全县 | 对师宗县退化、污染耕地土 壤进行修复治理。耕地土壤石灰调控10000亩，农作物叶面阻控50000亩，优化施肥80000亩，农产品协同监测1000个点位。 | 2021-2030 | 39002 | 师宗县自然资源局 | 师宗县国土空间总体规划(2021-2035) |
| 44 | 农业空间 | 土地综合整治工程 | 大同街道国土综合整治工程 | 师宗县 | 主要涉及大同街道，以打造“ 生态宜居幸福街道”为重点，实施农民服务中心、丹凤路 大同段改扩建、文明路改造等市政工程，并逐步建立完善集镇管理长效机制，集镇承载功能、形象和品位逐步提升。综合整治土地面积816公顷 | 2021-2025 | 3672 | 师宗县自然资源局 | 曲靖市国土空间总体规划(2021-2035) |
| 45 | 农业空间 | 土地综合整治工程 | 秸秆综合利用 推广示范项目 | 师宗县 | 因地制宜发展秸秆热解气化、秸秆沼气、秸秆生物质燃料等农村清洁能源，推动秸秆高值化综合利用与农村人居环境改善有机结合。大力推广秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化、原料化等 利用技术，推广陆良经验模式，完善师宗县废菜叶资源化利用配套基础设施。 | 2021-2025 | 200 | 师宗县农业农村局 | 《曲靖市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》 |
| 46 | 农业空间 | 人居环境整治提升工程 | 农村生活污水治理专项工程 | 师宗县 | 落实全县农村生活污水治理专项规划，以村庄人口集聚程度、污水产生规模为依据，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，优先实施集中式饮用水水源保护区、自然保护地、乡镇政府所在地、中心村、城乡结合部等地区的农村生活污水治理工程。 | 2021-2025 | 10730 | 师宗县农业农村局 | 曲靖市生态环境保护“十四五”规划 |
| 47 | 农业空间 | 人居环境整治提升工程 | 农村黑臭水体排查治理工程 | 师宗县 | 全面开展农村黑臭水体排查治理工作，科学分析，因水施策，按“ 一村一策”原则对农村黑臭水体实施控源截污、清淤疏浚、生态修复、水系连通等整治工程，以消除黑臭水体为目标 | 2021-2025 | 1000 | 师宗县农业农村局 | 曲靖市生态环境保护“十 四五”规划 |
| 48 | 农业空间 | 人居环境整治提升工程 | 南盘江流域(师宗段)农村环境综合整治工程 | 师宗县 | 主要工程内容为新建污水收集管75860米，建设塑料检查井(φ700PE)424座、沉泥井(φ700PE)228座、方形检查井(0.5×0.5×0.6米)1538 座。建设处理设施数量 15座，总处理规模为425立方米/天；建设I型庭院式污水处理系统(多户型)2套、II型庭院式污水处理系统(少户型)2套、户用一体化污水处理系统132套。 | 2023-2024 | 3023 | 师宗县农业农村局 | 曲靖市重点流域水生态环境保护“十四五”规划研究报告、师宗县“十四五”农村供水保障规划（2020—2025） |
| 49 | 城镇空间 | 人居环境整治提升工程 | 餐厨垃圾资源化处理利用工程 | 师宗全县 | 师宗县作为分中心，配置建设曲靖市餐厨垃圾资源化利用项目，满足曲靖市城市及各县城餐厨垃圾无害化处置和资源化利用需求。 | 2021-2023 | 467 | 师宗县城市综合管理局 | 曲靖市生态环境保护“十四五”规划 |
| 50 | 城镇空间 | 人居环境整治提升工程 | 师宗县入城口提升改造 | 师宗县 | 以提升改造为主、新建为辅的工作思路，计划修复城市道路10000余平方米，路灯安装150杆，新增4个城市入口绿化建设98000平方米，完成城市道路行道树补植1750棵，计划完成投资5200万元。 | 2022-2024 | 5200 | 师宗县住房和城乡建设局 | 曲靖市加快新型城镇化高质量发展城市基础设施建设三年行动项目清单(2022-2024年) |
| 51 | 城镇空间 | 人居环境整治提升工程 | 创建国家级园林城市 | 师宗县 | 通过绿化建设不断提高人均绿地面积和城市绿地率，为创建国家园林城市打下扎实基础，计划投资3000万元。 | 2023-2024 | 3000 | 师宗县住房和城乡建设局 | 曲靖市加快新型城镇化高质量发展城市基础设施建设三年行动项目清单(2022-2024年) |
| 52 | 城镇空间 | 人居环境整治提升工程 | 北出入口改造 | 师宗县 | 以提升改造为主、新建为辅的工作思路，计划修复城市道路，路灯安装及城市入口绿化建设，完成城市道路行道树补植扩绿。 | 2022-2022 | 1600 | 师宗县住房和城乡建设局 | 曲靖市加快新型城镇化高质量发展城市基础设施建设三年行动项目清单(2022-2024 年) |
| 53 | 城镇空间 | 人居环境整治提升工程 | 石湖公园改造 | 师宗县 | 提升改造公园绿道，路灯安装及补植扩绿。 | 2022-2024 | 1000 | 师宗县住房和城乡建设局 | 曲靖市加快新型城镇化高质量发展城市基础设施建设三年行动项目清单(2022-2024年) |
| 54 | 城镇空间 | 人居环境整治提升工程 | 小青山公园 | 师宗县 | 提升改造公园绿道，路灯安装及补植扩绿。 | 2022-2024 | 500 | 师宗县住房和城乡建设局 | 曲靖市加快新型城镇化高质量发展城市基础设施建设三年行动项目清单(2022-2024年) |
| 55 | 城镇空间 | 人居环境整治提升工程 | 凤凰大道增植补绿 | 师宗县 | 以提升改造为主、新建为辅的工作思路，计划修复城市道路，路灯安装及城市入口绿化建设，完成城市道路行道树补植扩绿，全长5.3千米。 | 2022-2024 | 400 | 师宗县住房和城乡建设局 | 曲靖市加快新型城镇化高质量发展城市基础设施建设三年行动项目清单(2022-2024年) |
| 56 | 城镇空间 | 人居环境整治提升工程 | 师宗县建筑垃圾资源化综合利用建设项目 | 师宗县丹凤街道 | 新建原料仓库：1幢，钢结构，总建筑面积2704.21平方米；新建生产车间：1 幢，钢结构，总建筑面积3074.80平方米；新建成品仓库：1幢，钢结构，总建筑面积2704.21平方米；新建消防水泵房：新建公厕：1幢，框架结构，建筑面积40.27平方米；室外基础设施工程：土石方工程开挖土石方95000平方米，铺设场地道路工程面积26646.80平方米，种植绿化面积3614.09平方米及室外给排水工程、供配电工程； 设备采购：项目设计新增建筑垃圾破碎、筛分、干粉砂浆生产、制砂机以及输送、给料等主要生产设备，辅助配置各型台架、转运、控制设备等。 | 2026-2030 | 6000 | 师宗县城 市综合行 政执法局 | 师宗县拟纳入国家、省、市“十五五”规划的重大工程项目 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 395500.04 |  |  |